Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Οργανωμένου Καταθετηρίου/Αποθετηρίου για την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προϋπολογισμός: € 89.430,89 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης:€4,471,55 ( χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: δεκαπέντε (15) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Τακτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ∆ευτέρα, 09-09-2013, ώρα 14:00 Αριθµός Πρωτοκόλλου : 1139/01-08-2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΒ46914Κ-ΨΗ9 Κωδικός ΟΠΣ: 327483

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

# Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων	2

Συνοπτικά στοιχεία Έργου	4

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ	6

Συντομογραφίες	6

Α1.	Περιβάλλον του Έργου	7

Α1.1	Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου	7

Α1.1.1	Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)	7

Α1.2	Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)	7

Α1.2.1	Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας	8

Α1.2.2	Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα	10

Α1.2.3	Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	11

Α1.2.4	Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου	11

Α2.	Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου	13

Α2.1	Αντικείμενο του Έργου	13

Α2.2	Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη	13

Α2.3	Στόχοι και Έκταση του Έργου	14

Α2.4	Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου	16

Α3.	Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου	18

Α3.1	Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες	18

Α3.2	Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος	19

A3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Ιδρυματικού Αποθετηρίου	19

Α3.3	Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου	23

Α3.4	Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)	24

Α3.4.1	Ταξινόμηση Περιεχομένου	24

Α3.4.2	Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου	24

Α3.4.3	Κατάθεση/Εισαγωγή Δεδομένων	25

Α3.4.4	Εξαγωγή/Μεταφορά Περιεχομένου	26

Α3.4.5	Ανάθεση Αναγνωριστικών	26

Α3.4.6	Αναζήτηση/Πλοήγηση Περιεχομένου	27

Α3.4.7	Διαχείριση Αποθετηρίου	27

Α3.4.8	Υπηρεσίες εξατομίκευσης	28

Α3.4.9	Διαχείριση Μεταδεδομένων	28

Α3.4.10	Ψηφιοποίηση/ εμπλουτισμός ΙΑ	29

Α3.5	Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών	34

Α3.6	Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού	35

Α3.7	Διαλειτουργικότητα	35

Α3.8	Πολυκαναλική προσέγγιση	36

Α3.9	Ανοιχτά δεδομένα	37

Α3.10	Απαιτήσεις Ασφάλειας	37

Α3.11	Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος	38

Α3.12	Απαιτήσεις Προσβασιμότητας	38

Α3.13	Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου	39

Α3.14	Πίνακας Παραδοτέων	48

Α3.15	Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου	48

Α4.	Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών	49

Α4.1	Υπηρεσίες Εκπαίδευσης	49

Α4.2	Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών	50

Α4.3	Υπηρεσίες Συντήρησης	50

Α4.4	Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»	52

Α5.	Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου	52

Α5.1	Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης	52

Α5.2	Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου	53

Α5.3	Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας	54

Α5.4	Διαδικασία παραλαβής Έργου	55

# Συνοπτικά στοιχεία Έργου

Το παρόν έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και διεύρυνση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο των ερευνητικών παραγώγων του ιδρύματος, αλλά και να εξασφαλίσει τη μελλοντική διασύνδεση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου με την κεντρική δράση Αποθετηρίων και το πληροφοριακό της σύστημα (Ο.Π.Σ.Β.). Το παρόν έργο περιλαμβάνει 2 επιμέρους Δράσεις με σκοπό την Αναβάθμιση και τον Εμπλουτισμό με νέο ψηφιακό υλικό του υπάρχοντος Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Δράσεις:

- Δράση 1.1 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και η

- Δράση 1.2 Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με ψηφιακούς τίτλους και με μεταδεδομένα σήμανσής τους.

Με την υλοποίηση των δύο παραπάνω Δράσεων, η Κεντρική Βιβλιοθήκη φιλοδοξεί να εδραιώσει το Ιδρυματικό της Αποθετήριο, να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα αλλά και να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο θα αναπτυχθεί περαιτέρω και θα ενσωματώσει νέες λειτουργικές δυνατότητες. Περιγραφικά τα βήματα υλοποίησης είναι τα εξής:

•	Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας λογισμικού ανοιχτού κώδικα (επιθυμητή είναι η προμήθεια του λογισμικού ανοικτού κώδικα DSpace), καθώς και αναγκαίου εξοπλισμού η οποία θα είναι εγκατεστημένη στo ΚΕ.Δ.Δ. του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με τη βασική λειτουργικότητα.

•	Προθήκη νέων υπηρεσιών (Αυτοματοποιημένη και πιστοποιημένη διαδικασία (π.χ. μέσω LDAP) για την εισαγωγή μεταδεδομένων από τους ίδιους τους χρήστες, στις συλλογές της ερευνητικής παραγωγής του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, π.χ. ερευνητικά άρθρα, τεχνικά δελτία έργων, τεχνικές αναφορές, εργασίες, κ.λπ. με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση των ροών εργασίας, Υπηρεσία myIR με προσωποποιημένες υπηρεσίες, κ.λπ.).

•	Ψηφιοποίηση περιεχομένου από περίπου 2.000 τεκμήρια συνολικού μεγέθους περισσότερων από 100.000 σελίδων. Από τα 2.000 τεκμήρια, 200 είναι σε μορφή βιβλίου ή σε άλλη έντυπη μορφή και απαιτείται ψηφιοποίησή τους. Η αναθέτουσα Αρχή μπορεί με απόφασή της να αντικαταστήσει το έντυπο τεκμήριο με αντίστοιχο αριθμό τεκμηρίων που βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή και συνεπώς δεν απαιτείται ψηφιοποίησή του. Ο Ανάδοχος καλείται να προτείνει στην προσφορά του την προσέγγιση που θα ακολουθήσει (ψηφιοποίηση των 200 τεκμηρίων ή απαίτηση διάθεσης αντίστοιχου μεγέθους ψηφιακού υλικού).

•	Έναρξη νέων υποβολών τεκμηρίων (ερευνητικών δημοσιεύσεων, ερευνητικών Έργων, διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, κ.λπ.) μέσω των νέων ροών εργασίας που θα δημιουργηθούν.

•	Εκπαίδευση στην πλατφόρμα λογισμικού, τόσο των μελών της Βιβλιοθήκης, όσο και των μελών του Ιδρύματος για τον τρόπο αυτό-αρχειοθέτησης, χρήσης και διαχείρισης της νέας πλατφόρμας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και βιωσιμότητα των νέων υπηρεσιών του Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα παραχώρησης χωρίς όρους του κώδικα που θα αναπτυχθεί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

•	Ψηφιοποίηση υλικού και σύνθεση εμπλουτισμένου Ιδρυματικού Αποθετηρίου με Ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο θα αριθμεί περίπου 3.000 διακριτά νέα τεκμήρια και πάνω από 150.000 σελίδες.

Συνοπτικά ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό τεκμηρίων που θα περιλαμβάνονται στο Ιδρυματικό αποθετήριο

| Υλικό προς ψηφιοποίηση | 2000 τεκμήρια | 100,000 σελίδες |
| --- | --- | --- |
| Υλικό σε ψηφιακή μορφή προς εισαγωγή στο ΙΑ | 500-1000 τεκμήρια | 50,000 σελίδες |
| Συνολικό υλικό με το πέρας του έργου στο ΙΑ | 3000 τεκμήρια | Πάνω από 150,000 σελίδες |

# ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

# Συντομογραφίες

- Ο.Π.Σ.Β Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθηκών - Ε.Δ.Ε.Τ. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου - Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΕ.Δ.Δ. Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) - ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο - ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου - ΨΒ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση - DC Dublin Core - HL7 Health Level 7 - ISO International Organization for Standardization - WS Web Services

# Περιβάλλον του Έργου

## Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου

Οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του έργου είναι οι παρακάτω:

- H βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας που είναι ο τελικός αποδέκτης του έργου

- Οι φοιτητές και το Επιστημονικό Προσωπικό του ΤΕΙ Θεσσαλίας που είναι οι χρήστες του έργου

- Η ΟΔΕ η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση του έργου γενικότερα

- Η ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του έργου

- Η επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

### Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. «Διαδικασία Παραλαβής Έργου»). Το ΤΕΙ Θεσσαλίας θα ορίσει επίσης Επιτελική Επιτροπή Πληροφορικής, υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης του Έργου με τους στόχους του Ιδρύματος, την παρακολούθηση της πορείας του Έργου με υποχρεωτικές μηνιαίες συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο με καταγραφή και επικοινωνία προς όλους σχετικές τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

## Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)

Η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διαθέτει σημαντική συλλογή επιστημονικών βιβλίων μεγάλου επιστημονικού εύρους. Διαθέτει ακόμη συλλογές περιοδικών εκδόσεων, οπτικοακουστικό υλικό και ψηφιοποιημένα τεκμήρια. Η αναγκαιότητα της υλοποίησης τεκμηριώνεται επιγραμματικά ως ακολούθως:

- Έλλειψη οργάνωσης και συγκέντρωσης της πνευματικής παραγωγής του Ιδρύματος. Προκύπτει ανάγκη για ενιαία διαφύλαξη και διάθεση του ψηφιακού υλικού, που παράγεται στο Ίδρυμα καθώς και γενικότερα στην τοπική κοινωνία. Το παραγόμενο ψηφιακό υλικό αυξάνει σημαντικά κάθε χρονιά. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται διεθνώς με τη δημιουργία Ιδρυματικών αποθετηρίων.

- Διαπιστώνεται δυσκολία πρόσβασης των νεώτερων σπουδαστών σε βασικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης,

- Διαπιστώνεται η ανάγκη βελτίωσης της φιλικότητας και προσβασιμότητας των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης προς τον πολίτη και η ανάγκη ενίσχυσής τους.

- Διαπιστώνεται ότι με τη μείωση του προσωπικού της βιβλιοθήκης και την αύξηση του μεγέθους της συλλογής έχει αυξηθεί δραματικά ο φόρτος εργασίας του προσωπικού, με κίνδυνο να μειωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Διαπιστώνεται η χρήση ποικιλίας καρτών για τις διάφορες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης (δανεισμός, χρήση φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων), ενώ άλλες κάρτες ή κωδικοί χρησιμοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες του ιδρύματος . Προκύπτει η ανάγκη ενιαίας κάρτας πρόσβασης και κωδικού, τόσο στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης όσο και στις λοιπές πληροφοριακές υπηρεσίες

- Διαπιστώνονται ακόμη οι ανάγκες α) δικτύωσης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου σε συνεργασία με την Οριζόντια Δράση ανάπτυξης Ψηφιακών Αποθετηρίων του ΕΔΕΤ. Β) Πιστοποίηση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου.

- Ακόμη είναι εμφανής η έλλειψη εφαρμογής κοινών πολιτικών στην περιγραφική και θεματική καταλογογράφηση από τις βιβλιοθήκες-μέλη του Σ.Ε.Α.Β.

- Διαπιστώνεται ανάγκη για προώθηση νέων προηγμένων τεχνολογιών είτε αυτές αναφέρονται σε τεχνολογίες web 2.0 είτε αναφέρονται σε διάχυτα συστήματα.

### Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Λάρισας) ιδρύθηκε το 1983 (Ν. 1404/83), όπως και όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όταν καταργήθηκαν τα μέχρι τότε λειτουργούντα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), και θεσπίσθηκε η βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα Τ.Ε.Ι.. To 2001 με το Ν. 2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. εντάχθηκαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Ν. 3549/2007 η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: • Τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και την Σχολή Καλών Τεχνών, και • Τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τα Τ.Ε.Ι. είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κατά το άρθρο 16, παράγραφος 5 του Συντάγματος. Η Διοίκηση (Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Διευθυντές Σχολών, Προϊστάμενοι Τμημάτων, κλπ.) εκλέγεται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας κάθε ιδρύματος για μια καθορισμένη θητεία. Οι Συνελεύσεις κάθε ιδρύματος ψηφίζουν τον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών που περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες που διέπουν αντιστοίχως τη λειτουργία του ιδρύματος, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης καθώς και τις σπουδές σήμερα στα Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα. Η βασική Ακαδημαϊκή Μονάδα είναι το Τμήμα το οποίο χορηγεί τα αντίστοιχα Πτυχία στους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σε αυτό. Η διοίκηση του ιδρύματος ασκείται από μονομελή και συλλογικά όργανα. Ανώτατο όργανο διοίκησης του Ιδρύματος είναι η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. όπου συμμετέχουν όλα τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος από του Προϊσταμένου του Τμήματος και άνω καθώς και εκπρόσωποι των σπουδαστών. Οι Διευθυντές των Σχολών με τον Πρόεδρο και τους Αντιπρόεδρους του Ιδρύματος και ένα εκπρόσωπο των σπουδαστών συγκροτούν το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων με τον Διευθυντή Σχολής και ένα εκπρόσωπο των σπουδαστών συγκροτούν το Συμβούλιο της Σχολής. Ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος που απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και εκπροσώπους των σπουδαστών. Το Τμήμα όσον αφορά στη διανομή των γνωστικών αντικειμένων, διαιρείται σε Τομείς, οι οποίοι συντονίζονται στο εκπαιδευτικό έργο από τους Υπεύθυνους Τομέων. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος με τους Υπεύθυνους Τομέων και ένα εκπρόσωπο των σπουδαστών συγκροτεί το Συμβούλιο του Τμήματος. Εκπρόσωποι των σπουδαστών μετέχουν με κανονικό δικαίωμα ψήφου σε όλα τα όργανα διοίκησης και στα εκλεκτορικά σώματα εκλογής οργάνων διοίκησης.

### Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα

Το ανθρώπινο δυναμικό του Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνει το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ), το διοικητικό προσωπικό και το τεχνικό προσωπικό. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, που ασκεί το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο, διακρίνεται σε τέσσερις βαθμίδες μονίμου προσωπικού και το ειδικό διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), και σε δύο βαθμίδες προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι βαθμίδες μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού είναι Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής και Καθηγητής Εφαρμογών. Τα Τμήματα στελεχώνονται και με έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό των βαθμίδων Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος σπουδών. Η αναλογία μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση είναι περίπου 30% - 70% σε όλο το ίδρυμα. Τα Εργαστήρια των Τμημάτων στελεχώνονται επίσης με μόνιμους υπαλλήλους των βαθμίδων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) Ακαδημαϊκό Οργανόγραμμα

### Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) για τη λειτουργία και τη διαχείριση του ψηφιακού αποθετηρίου (ΙΑ) του Ιδρύματος. Το ΟΠΣ θα εγκατασταθεί σε χώρους του ΚΕντρου Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕΔΔ) του Ιδρύματος, που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. Το ΟΠΣ θα περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) που προσδιορίζονται από την παρούσα.

### Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου

Το Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διαθέτει μηχανισμούς καταλογογράφησης αλλά δεν έχει εγκαταστήσει τοπικά ούτε διαχειρίζεται ένα Ιδρυματικό Αποθετήριο με σκοπό την τήρηση ψηφιοποιημένων τίτλων βιβλίων και περιοδικών, καθώς και για τη φιλοξενία διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών ή και διδακτορικών διατριβών που παράγονται από τους φοιτητές του Ιδρύματος. Ωστόσο, έχει αναπτυχθεί εντός του Ιδρύματος μια ισχυρή υπολογιστική υποδομή με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του αποθετηρίου. Επιπλέον, το προσωπικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι ήδη εξοικειωμένο τόσο με την χρήση όσο και με την διαχείριση σύγχρονων αποθετηρίων, καθώς και με τις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτά. Το Μνημόνιο Συνεργασίας Σ.Ε.Α.Β. - Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. έχει ήδη υπογραφεί, δεδομένου ότι το παραμετροποιημένο σύστημα θα στηριχθεί σε υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές που θα παρέχονται από την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.

# Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

## Αντικείμενο του Έργου

Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου Ιδρυματικού Αποθετηρίου που θα καλύπτει τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ένα Ιδρυματικό Αποθετήριο αποτελεί ένα ψηφιακό αρχείο στο οποίο διατηρούνται τα προϊόντα της επιστημονικής-ερευνητικής παραγωγής του Ιδρύματος, ως αποτέλεσμα της εργασίας που πραγματοποιείται είτε από το ακαδημαϊκό-ερευνητικό προσωπικό (ερευνητικές δημοσιεύσεις, τεχνικά έγγραφα, διαλέξεις, κ.λπ.) ή από τους φοιτητές ενός Ιδρύματος (διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες ή διδακτορικές διατριβές). Το περιεχόμενο του είναι προσπελάσιμο μέσω του Διαδικτύου από τους τελικούς χρήστες - είτε εντός είτε εκτός του Ιδρύματος - με λιγοστές έως καθόλου δεσμεύσεις. Σαν δομή το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από το λογισμικό και την υλική υποδομή, καθώς επίσης και από τις διαδικασίες/ πολιτικές που σχετίζονται με την κατάθεση, αρχειοθέτηση, διαχείριση και διάθεση του ψηφιακού υλικού που περιλαμβάνει. Ένα Ιδρυματικό Αποθετήριο, λοιπόν, προσφέρει ένα απλό διαδικτυο-κεντρικό μηχανισμό (web-based) σε φοιτητές και ερευνητές ώστε να (αυτο-)καταθέτουν και εν συνεχεία να προσπελαύνουν ερευνητικά αποτελέσματα παραγόμενα από το Ίδρυμα..

Το παρόν έργο στοχεύει στην Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Η ανάγκη για την ανάπτυξη Ιδρυματικού Αποθετηρίου, αλλά και για τον εμπλουτισμό των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και του υλικού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι επιτακτική με άξονα προτεραιότητας τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών σε καινοτόμες, ψηφιακές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, είναι αδιαμφισβήτητη η ανάγκη για πρόσβαση σε επιστημονικό/ερευνητικό υλικό που παράγεται στο ίδρυμα, όπως π.χ. μελέτες, δημοσιεύσεις, παραδοτέα ερευνητικών έργων, κ.λπ. Άλλωστε, βασικό ζητούμενο ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και τον τεχνικό κόσμο της χώρας παραμένει η διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης που παράγεται κατά την ερευνητική διαδικασία. Η πολυ-επιστημονική κοινότητα του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, εκτός από ένα μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, μέσα από την έρευνα που διεξάγεται από τα μέλη της, παράγει επίσης μια σειρά από επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις σε περιοδικά και σε διεθνή/ελληνικά συνέδρια κύρους, αντίστοιχα. Επιπλέον, κάθε χρόνο υλοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών (μετρήσεις, πραγματογνωμοσύνες), κ.λπ., με πλούσιο υλικό που αφορά σε τεχνικά δελτία, τεχνικές εκθέσεις, πειραματικά αποτελέσματα, πατέντες, δράσεις δημοσιότητας, κ.λπ. Ο παραγόμενος αυτός πλούτος συνιστά μεγάλο τμήμα της ετήσιας επιστημονικής δραστηριότητας του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και μέρος της γκρίζας βιβλιογραφίας που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτος, αφού δε συλλέγεται, δεν ευρετηριάζεται και δεν είναι αναζητήσιμος από έναν κοινό τόπο πρόσβασης.

## Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Μέσα από την υλοποίηση του προτεινόμενου Υποέργου θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σε επίπεδο πληροφορικής πλατφόρμας λογισμικού ανοικτού κώδικα (επιθυμητή είναι η προμήθεια του λογισμικού ανοικτού κώδικα DSpace ή άλλου ισοδύναμου). Η αναβάθμιση θα έχει σημαντικά οφέλη αναφορικά με τη διάχυση του τεχνικού κεφαλαίου του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, εντός και εκτός του ιδρύματος. Η αναβάθμιση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην προβολή και την εξωστρέφεια του Ιδρύματος, αφού θα είναι εφικτή η αναζήτηση του υλικού που περιέχεται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), τόσο σε επίπεδο μεταδεδομένων, όσο και σε επίπεδο πλήρους κειμένου. Θα αναπτυχθεί νέα λειτουργικότητα σχετική με προσωποποιημένες υπηρεσίες (myIR), αυτοματοποιημένες και πιστοποιημένες υπηρεσίες (κάνοντας χρήση και των κατάλληλων υποδομών του κέντρου δικτύων Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, π.χ. LDAP) για την εισαγωγή μεταδεδομένων σε σχέση με τις συλλογές της ερευνητικής παραγωγής του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, π.χ. ερευνητικά άρθρα, τεχνικά δελτία έργων, τεχνικές αναφορές, εργασίες, κ.λπ. Η ανάπτυξη πρόσθετων υπηρεσιών και των κατάλληλων διεπαφών πρέπει να επιτρέπουν την πραγματοποίηση της κατάθεσης ψηφιακών τεκμηρίων από τους ίδιους τους χρήστες (αυτό-αρχειοθέτηση).

Ένα Ιδρυματικό Αποθετήριο έχει τη δυνατότητα να επιφέρει σημαντικά οφέλη σε ένα ακαδημαϊκό Ίδρυμα όπως το Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ένα τέτοιο σύστημα, λοιπόν, αναμένεται να:

- αυξήσει την προβολή και τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται εντός Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

- προβάλει το Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δίνοντας μια πιο πλήρη εικόνα του σε μελλοντικούς φοιτητές και προσωπικό, αλλά και σε πιθανούς συνεργάτες και ερευνητές.

- συλλέξει σε ένα κεντρικό σημείο και να συμβάλει στην μακροχρόνια διατήρηση των παραγόμενων ψηφιακών αποτελεσμάτων

- συμβάλει στην ποσοτικοποίηση των ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και επιδόσεων του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

- αποτελέσει ένα κεντρικό μέρος συλλογής της τρέχουσας έρευνας που πραγματοποιείται εντός Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

- συμβάλει στην προσέλκυση ερευνητικών επιχορηγήσεων και στην σύσταση κοινοπραξιών για την συμμετοχή σε μεγάλα ερευνητικά έργα

- ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ ερευνητών διαφορετικών Ιδρυμάτων καθώς και την διεπιστημονική έρευνα

- συγκεντρώνει και παρέχει στους φοιτητές διαλέξεις και λοιπό διδακτικό υλικό

- υποστηρίξει τις προσπάθειες των φοιτητών παρέχοντας πρόσβαση σε παλαιότερες διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές

- αποτελέσει βάση για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως δημιουργία on-line βιογραφικών, ερευνητικών προφίλ, κ.λπ.

## Στόχοι και Έκταση του Έργου

Στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Δράσεις:

- Δράση 1.1 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και η

- Δράση 1.2 Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με ψηφιακούς τίτλους και με μεταδεδομένα σήμανσής τους.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης των δύο δράσεων παραπάνω ανέρχεται σε 15 μήνες. Η ψηφιοποίηση υλικού και η σύνθεση εμπλουτισμένου Ιδρυματικού Αποθετηρίου με ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο θα αριθμεί περίπου 3.000 διακριτά νέα τεκμήρια και πάνω από 150.000 σελίδες.

Με την υλοποίηση των δύο παραπάνω Δράσεων, η Κεντρική Βιβλιοθήκη φιλοδοξεί να εδραιώσει το Ιδρυματικό της Αποθετήριο, να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα αλλά και να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του.

Το έργο στοχεύει να εγκαταστήσει και να εμπλουτίσει το Ιδρυματικό Αποθετήριο με την πνευματική παραγωγή του ΤΕΙ Θεσσαλίας, δίνοντας βαρύτητα στη συγκέντρωση της γκρίζας βιβλιογραφίας του (π.χ. πτυχιακές εργασίες των αποφοίτων του). Στόχος είναι να διαθέσει, στο σύνολο των μελών του ιδρύματος (στους περίπου 20.000 προπτυχιακούς φοιτητές, στους περίπου 120 μεταπτυχιακούς φοιτητές και στα 400 περίπου μέλη μόνιμου και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού του) , αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, την εν λόγω πνευματική παραγωγή. Ιδιαίτερα κατά το πρώτο έτος παραγωγικής λειτουργίας μετά την οριστική παραλαβή του υποέργου, στόχος είναι η χρήση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου από το 70% των δυνητικών χρηστών του, όπως περιγράφηκαν παραπάνω.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

- Στόχος 1ος: Η παροχή ελεύθερης πρόσβασης - μέσω της τεχνικής της αυτό-αρχειοθέτησης - στα ερευνητικά αποτελέσματα (δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια, τεχνικές αναφορές, κ.λπ.) που παράγονται εντός του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αναμένεται έτσι να μειωθεί τόσο ο χρόνος όσο και τα χρήματα προς τρίτους φορείς που απαιτούνται ώστε να εντοπιστούν και μεταφορτωθούν οι επιθυμητοί ψηφιακοί πόροι.

- Στόχος 2ος: Η αποθήκευση και μακροχρόνια διατήρηση υλικού μη διαθέσιμου στους τελικούς χρήστες μέσω άλλης πηγής, όπως μη δημοσιευμένα άρθρα και τεχνικές αναφορές, διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, και γενικά "γκρίζα" βιβλιογραφία  που σε αντίθετη περίπτωση θα χανόταν.

- Στόχος 3ος: Η συγκέντρωση σε ένα μόνο σημείο και σε ηλεκτρονική - διαθέσιμη μέσω Διαδικτύου - μορφή του συνολικά παραγόμενου στο Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ερευνητικού έργου. Θα καταστεί έτσι πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτό, χωρίς να απαιτούνται περιττές μετακινήσεις από πλευράς των ενδιαφερομένων, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν σε ένα βαθμό και οι βιβλιοθήκες του Ιδρύματος.

- Στόχος 4ος: Η παγκόσμια προβολή του ερευνητικού έργου που παράγεται εντός Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, δεδομένου του ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που έχει διεθνώς αναπτυχθεί. Παράλληλα, θα διευκολυνθεί η ποσοτικοποίηση διεθνώς θεσπισμένων μετρικών ποιότητας και κατ' επέκταση θα καταστεί δυνατή η - υποχρεωτική - αξιολόγηση του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

- Στόχος 5ος: Η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους τελικούς χρήστες του αποθετηρίου.

Μετρήσιμοι Στόχοι

| Μετρήσιμος Στόχος | Τιμή |
| --- | --- |
| Η χρήση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου κατά το πρώτο έτος παραγωγικής λειτουργίας μετά την οριστική παραλαβή του υποέργου. | >70% των δυνητικών χρηστών |
| Αριθμός εφαρμογών επιστημονικής πληροφόρησης που καθίστανται διαθέσιμες | 3 |
| Αριθμός εφαρμογών πολλαπλής πρόσβασης στις υπηρεσίες Βιβλιοθήκης | 4 |
| Συνολικό υλικό με το πέρας του έργου στο ΙΑ | >150000 σελίδες |

## Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας; Τύπος; Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης. - Έγκαιρη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμού προμήθειας; Δ; Έγκαιρη λήψη αποφάσεων από Επιτροπή Ερευνών, Έγκαιρη διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. - Διοίκη; ση του Έργου; Ο. - Αξιόπιστο τελικό προϊόνραμμα, αρμοδιότητες, επικοινωνία και επάρκειαα) Ορισμός ικανής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής από πλευράς Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ β) Ορισμός ικανού σχήματος και διαδικασιών διοίκησης του έργου από πλευράς αναδόχου, με ξεκάθαρο οργανόγ; Τ; Πλήρης εναρμόνιση προσφερόμενων υπηρεσιών με τις ζητούμενες ελάχιστες προδιαγραφές, εμπειρία του αναδόχου, χρήση ώριμων τεχνολογιών ψηφιοποίησης και σήμανσης με μεταδεδομένα, συνεργασία με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕ.Δ.Δ.) του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. - Συνέργει; α με το Ο.Π.Σ.Β.; Τ, Δ. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κεντρικής δράσης του Ο.Π.Σ.Β., σε επίπεδο τεχνολογιών, σήμανσης με μεταδεδομένα καθώς και διαλειτουργικότητας που υιοθετεί. Πίνακας 1: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου

# Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου

## Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόσβαση Περιεχομένου

Πρωταρχική σημασία για ένα αποθετήριο διαδραματίζει η παροχή πρόσβασης στον τελικό χρήστη στους ψηφιακούς πόρους που αυτό διαθέτει. Παρά το γεγονός ότι τα αποθετήρια συνδέονται άμεσα με την έννοια της ανοιχτής πρόσβασης, η πρόσβαση σε ένα τεκμήριο εξαρτάται από το είδος του χρήστη, το Ίδρυμα που ανήκει, καθώς και τα δικαιώματα που αυτός διαθέτει. Συγκεκριμένα για το Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ προβλέπονται τρία είδη πολιτικών πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο, ενώ βέβαια η πρόσβαση στα μεταδεδομένα είναι ελεύθερη, Οι πολιτικές πρόσβασης είναι οι εξής:

- Ελεύθερη πρόσβαση

- Πρόσβαση Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ή περιορισμένη (μέσω IP διευθύνσεων του Ιδρύματος) για 3 χρόνια

- Έλλειψη πρόσβασης για 1 χρόνο (embargo)

Κατάθεση/εισαγωγή περιεχομένου

Ο εμπλουτισμός ενός αποθετηρίου με νέο περιεχόμενο πρέπει να δύναται να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της απλής κατάθεσης από έναν πιστοποιημένο χρήστη είτε μέσω της μαζικής εισαγωγής περιεχομένου από ένα εξωτερικό σύστημα.

Εξαγωγή/μεταφορά περιεχομένου

Ένα αποθετήριο θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα εξαγωγής του περιεχομένου του σε μια προκαθορισμένη, ευρέως διαδεδομένη μορφή που να αναγνωρίζεται και δύναται να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή σε άλλα αντίστοιχα συστήματα.

Αναζήτηση/πλοήγηση περιεχομένου

Η ευκολία χρήσης της υπηρεσίας αναζήτησης περιεχομένου του αποθετηρίου, καθώς και η ποιότητα-ακρίβεια των αποτελεσμάτων της αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες προσέλκυσης χρηστών και βελτίωσης της εμπειρίας χρήσης. Ανάλογη σημασία φέρει και η πλοήγηση με τρόπο διαισθητικό και εύκολο στην κατανόηση. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει στην προσφορά του, αλλά και να υλοποιήσει εύχρηστα περιβάλλοντα διεπαφής για τις διαφορετικές ομάδες χρηστών, καθώς και να καταθέσει στην προσφορά του (καθώς και πριν την υλοποίησή τους) λεπτομερείς λίστες ελέγχου (checklist) όπου θα αναγράφονται: α) τα σημεία ευχρηστίας και β) η τεχνολογική/σχεδιαστική λύση που δόθηκε για να αντιμετωπιστούν.

Διαχείριση

Η διαχείριση ενός αποθετηρίου περιλαμβάνει διαδικασίες, όπως η διαχείριση χρηστών, η παραμετροποίηση συστήματος και περιβάλλοντος τελικού χρήστη, ο έλεγχος πρόσβασης σε τεκμήρια, η διαχείριση περιεχομένου, καθώς και καθήκοντα τεχνικής φύσεως όπως η παρακολούθηση πιθανών σφαλμάτων συστήματος ή η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας.

Υπηρεσίες Εξατομίκευσης

Τέτοιου είδους υπηρεσίες δίνουν την δυνατότητα προσαρμογής της πλατφόρμας του αποθετηρίου στις ανάγκες και προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη.

Ψηφιοποίηση και εμπλουτισμός του ΙΑ

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια του Εμπλουτισμού του ΙΑ θα αναλάβει και θα εισάγει, καταλογραφήσει, θα δημιουργήσει μεταδεδομένα για 2000 τεκμήρια. Από τα 2000 τεκμήρια 200 είναι σε μορφή βιβλίου ή σε άλλη έντυπη μορφή. Το Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ μπορεί με απόφαση του να αντικαταστήσει έντυπο τεκμήριο με αντίστοιχο αριθμό τεκμηρίων που βρίσκονται ήδη σε ηλεκτρονική μορφή και συνεπώς δεν απαιτείται η ψηφιοποίησή τους. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα παράσχει τεχνική υποστήριξη, που θα αφορά τόσο τη χρήση του συστήματος όσο και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη σε ώρες γραφείου, ενώ τεχνικά προβλήματα θα πρέπει να επιλύονται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Για την καλύτερη τεχνική υποστήριξη και την ομαλή εισαγωγή του Ιδρυματικού Αποθετηρίου στην καθημερινότητα του Ιδρύματος προβλέπεται η on-site τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένο προσωπικού του Αναδόχου.

## Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος

- A3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Ιδρυματικού Αποθετηρίου

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται διαδοχικά η Λογική και Φυσική Αρχιτεκτονική του συστήματος ΙΑ, οι βασικοί ρόλοι και λειτουργίες των χρηστών του, καθώς και οι αρχές και απαιτήσεις για την ολοκλήρωση (integration) και τη μετάβαση της υπάρχουσας υποδομής του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στη νέα κατάσταση. Επιπλέον, καταγράφονται οι γενικές απαιτήσεις αλλά και οι απαιτήσεις που απορρέουν από το κάθε δομικό στοιχείο ή υποσύστημα, σε σχέση πάντα με την ιδιαιτερότητα του έργου, από το οποίο θα εξυπηρετούνται χιλιάδες χρήστες σε καθημερινή βάση. Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το ΙΑ ζητείται να στηριχθεί πάνω σε πλατφόρμα λογισμικού ιδρυματικών αποθετηρίων ανοικτού κώδικα (επιθυμητή είναι η προμήθεια του λογισμικού Dspace ή άλλου ισοδύναμου) το οποίο θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη υποδομή του ΚΕ.Δ.Δ. του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, καθώς και θα διαλειτουργεί με την αντίστοιχη της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. . Η βασική εγκατάσταση του λογισμικού περιλαμβάνει ορισμένη βασική λειτουργικότητα. Στη συνέχεια, στα πλαίσια των τεχνικών προδιαγραφών και πιο συγκεκριμένα στο τεύχος C της παρούσας διακήρυξης αναφέρονται οι ζητούμενες ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις που απαιτούν υλοποίηση. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναπτύξει / παραμετροποιήσει τις ζητούμενες απαιτήσεις.

Α3.2.1 Λογική Αρχιτεκτονική

Στο διάγραμμα λογικής αρχιτεκτονικής παρουσιάζεται το σύστημα ΙΑ σε λογικές ενότητες, ομαδοποιώντας παρόμοιες λειτουργίες και υπηρεσίες, χωρίς να περιγράφεται η άμεση διασύνδεση με στοιχεία λογισμικού ή υλικού. Στόχος του διαγράμματος, είναι η αποτύπωση του συστήματος, με το διαχωρισμό του σε επίπεδα (multi level tiers) και σε δομικές μονάδες ή υποσυστήματα (modules ή subsystems), χωρίς να περιγράφονται άμεσα οι δυνατές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.

Παρουσίαση επιπέδων λογικής αρχιτεκτονικής

Όπως σε όλα τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, έτσι και στο παρόν σύστημα  θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός μεταξύ των δεδομένων, των εφαρμογών και του επιπέδου παρουσίασης (αρχή 3-tier ή web-tier). Η αρθρωτή δόμηση του συστήματος οδηγεί στην υποστήριξη πολλαπλών επιλογών σε σχέση με τη φυσική ανάπτυξη, καλύτερη δόμηση, μεγαλύτερη σταθερότητα, επεκτασιμότητα (extensibility), κλιμάκωση (scalability), εύκολη συντήρηση κ.λπ. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα επίπεδα και υποσυστήματα που κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να ικανοποιούνται από την προσφερόμενη λύση:

Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer)

Πρόκειται για το επίπεδο το οποίο έχει άμεση επαφή με το χρήστη, είτε αυτός ανήκει στο προσωπικό των βιβλιοθηκών, είτε στην κατηγορία του τελικού χρήστη, δηλαδή είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητής, καθηγητής, ερευνητής κ.λπ.) ή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η πρόσβαση στα διάφορα υποσυστήματα θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του παγκοσμίου ιστού (web) για τους τελικούς χρήστες και για το προσωπικό των βιβλιοθηκών. Το εν λόγω σύστημα καλείται επίσης, να παρέχει πρόσβαση και παρουσίαση του περιεχομένου του σε εξωτερικά συστήματα (άλλα συστήματα ΙΑ, εργαλεία χρηστών), με τη χρήση των καθιερωμένων πρωτοκόλλων (OAI-PMH και OAI-ORE).

Επίπεδο Εφαρμογών (Application Layer)

Πρόκειται για το επίπεδο στο οποίο εκτελούνται όλες οι υπηρεσίες του συστήματος και υλοποιούνται όλοι οι κανόνες  λειτουργίας του. Βασικός ρόλος του συγκεκριμένου επιπέδου είναι η διάδραση με το επίπεδο δεδομένων και η τροφοδότηση του επιπέδου αναπαράστασης με τις κατάλληλες πληροφορίες. Το επίπεδο των εφαρμογών θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου αρθρωτό (υποστήριξη διαφορετικών sub-systems), υλοποιώντας με διακριτό τρόπο τις βασικές λειτουργίες του συστήματος, όπως εισαγωγή και εξαγωγή περιεχομένου, ευρετηρίαση και αποθήκευση του, αναζήτηση και πλοήγηση σε αυτό, κ.α., καθώς και τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης, όπως ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης, διαχείριση των χρηστών, των κοινοτήτων και των συλλογών του ΙΑ, εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, κ.α.  Απαραίτητο συστατικό είναι επίσης η ικανότητα επικοινωνίας του συστήματος ΙΑ με εξωτερικά συστήματα για την παροχή λειτουργιών, όπως οριζόντια αναζήτηση (στο σύνολο των ΙΑ), πιστοποιημένη πρόσβαση και παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών (επικοινωνία π.χ. με χρήση του LDAP πρωτοκόλλου με καταλόγους χρηστών του Ιδρύματος), ανάθεση και επίλυση αναγνωριστικών (μέσω υπηρεσιών όπως π.χ. Handle, DOI), κ.α.

Επίπεδο Δεδομένων (Data Layer)

Πρόκειται για το επίπεδο στο οποίο αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα λειτουργίας του συστήματος. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να εξασφαλίζεται η αποθήκευση (άμεσα ή κατόπιν μετατροπής) όλων των υποστηριζόμενων μορφοτύπων και η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των υποδομών υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) του ΚΕ.Δ.Δ. του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Η ύπαρξη ενός σύγχρονου και ώριμου Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) κρίνεται απαραίτητη.

Η υιοθέτηση τεχνολογιών υλοποίησης ή έτοιμων λογισμικών για τα διάφορα επίπεδα της λογικής αρχιτεκτονικής θα πρέπει να αφορά σε σύγχρονα, δημοφιλή και πλήρως τεκμηριωμένα εργαλεία. Είναι απαραίτητη η παροχή όλου του κώδικα των διάφορων εφαρμογών, του περιβάλλοντος υλοποίησης αλλά και των σχημάτων των βάσεων δεδομένων, της τεκμηρίωσής τους και των λεπτομερειών των παραμετροποιήσεων.

Η πλήρης περιγραφή των λειτουργικών δομικών μονάδων ή υποσυστημάτων (modules ή subsystems), καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων που θα εξυπηρετούν τις υπηρεσίες αναλύονται στο κεφάλαιο Α.4 «Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές έργου».

Α3.2.2 Φυσική Αρχιτεκτονική

Το σύστημα ΙΑ θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του Data Center του ΚΕ.Δ.Δ. του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση διαφόρων εικονικών εξυπηρετητών (με τη χρήση Virtual Machines, VMs), όπως Εξυπηρετητές Διαδικτύου, Εξυπηρετητές Βάσεων Δεδομένων και Εξυπηρετητές Εφαρμογών σε φυσική μηχανή που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος για τη φιλοξενία των εικονικών μηχανών. Επιπλέον, η διασύνδεση με τα υπόλοιπα ιδρύματα και τους τελικούς χρήστες θα πραγματοποιείται μέσα από το δίκτυο υπερ-υψηλών ταχυτήτων του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε., το οποίο διασυνδέει όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς της χώρας.

Εκτός από την εγκατάσταση του ΙΑ στις υποδομές του υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να προταθεί και να δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο ένας εναλλακτικός αποθηκευτικός χώρος για την αποθήκευση των δεδομένων, ώστε να είναι εφικτή η ανάκτηση και η αποκατάσταση πλήρους λειτουργίας στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Οι εναλλακτικές τοποθεσίες μπορεί να βρίσκονται είτε σε εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είτε σε εγκαταστάσεις του Αναδόχου.

Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η Φυσική Αρχιτεκτονική του ΙΑ σε σχέση με τις υποδομές υπολογιστικού νέφους και τη διασύνδεση με τα λοιπά ιδρύματα-μέλη.

Α3.2.3 Βασικοί ρόλοι και σενάρια αλληλεπίδρασης – Απαιτήσεις ολοκλήρωσης

Οι βασικοί ρόλοι/χρήστες που θα πρέπει να διαχειρίζεται το σύστημα είναι οι εξής:

- Καταθέτες, χρήστες δηλαδή στους οποίους δίδεται το δικαίωμα εισαγωγής τεκμηρίων στο ηλεκτρονικό αποθετήριο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Ιδρύματος, καθώς επίσης και όλο το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του καθώς και το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

- Αναγνώστες, χρήστες δηλαδή οι οποίοι επισκέπτονται το αποθετήριο ενός ιδρύματος με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεκμήρια του. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των περιεχομένων ενός αποθετηρίου είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο κοινό, την ιδιότητα του αναγνώστη  μπορεί να φέρει κάθε χρήστης του Διαδικτύου

- Διαχειριστές αποθετηρίου, οι οποίοι αποτελούν την κύρια διαχειριστική μονάδα ενός ηλεκτρονικού αποθετηρίου. Οι αρμοδιότητες τους περιλαμβάνουν τόσο τεχνικής φύσεως λειτουργίες διαχείρισης, όπως ο καθορισμός/τροποποίηση ομάδων χρηστών καθώς και των αντίστοιχων δικαιωμάτων αυτών, όσο και βιβλιοθηκονομικής φύσης, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος εγκυρότητας και πληρότητας των παρεχόμενων από τους καταθέτες μεταδεδομένων.

- Τεχνικοί υποδομής, οι οποίοι αποτελούν τον κύριο διαχειριστή τόσο της υπολογιστικής υποδομής που φιλοξενεί ένα αποθετήριο, όσο και των συνεργαζόμενων λογισμικών πάνω στα οποία στηρίζεται η λειτουργία του τελευταίου, μεριμνώντας τόσο για την εγκατάσταση και αρχική παραμετροποίηση του αποθετηρίου, όσο και για την διασφάλιση της αδιάλειπτης και εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος, για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, για την παρακολούθηση της κατάστασης των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων, καθώς και για την αναβάθμιση ή τροποποίηση του διαθέσιμου λογισμικού ώστε να καλυφθούν πιθανές νέες ανάγκες ή να απαλειφθούν δυσλειτουργίες και ασυμβατότητες.

Αναγκαία απαίτηση είναι η διασύνδεση του αποθετηρίου με λοιπά υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος όπως Βάσεις Δεδομένων, Εξυπηρετητές Αλληλογραφίας, καταλόγους χρηστών, καθώς επίσης και με την Κεντρική Πύλη Διασύνδεσης. Κρίνεται ακόμα βασική απαίτηση για το σύστημα ΙΑ η ευκολία  επέκτασης της αρχιτεκτονικής του με την διασύνδεση του με  επιπλέον εξωτερικά συστήματα.

## Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου

Ένα σύστημα θεωρείται ευέλικτο ή επεκτάσιμο, αν το λογισμικό του είναι εύκολο να μεταβληθεί προκειμένου να ανταποκριθεί σε νέες λειτουργικές απαιτήσεις. Είναι δεδομένο ότι οι απαιτήσεις των χρηστών ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο κατά τον αρχικό σχεδιασμό ενός συστήματος να προβλεφθούν μελλοντικές απαιτήσεις που θα προκύψουν σε έναν χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών. Ιδιαίτερα για ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο, τα τεχνικά πρότυπα στα οποία βασίζεται η σχεδίασή του είναι αρκετά ρευστά, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης νέων τεχνολογιών αποθήκευσης, διαχείρισης και παρουσίασης της πληροφορίας μέσα από το Διαδίκτυο. Συνεπώς, είναι απαραίτητο ο σχεδιασμός του συστήματος να ακολουθεί βέλτιστες προγραμματιστικές τεχνικές (καλά ορισμένες προγραμματιστικές διεπαφές, διαίρεση του συστήματος σε διακριτά μέρη - modules, και σύνθεσή τους - aggregation) και να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ευελιξία, ώστε μελλοντικές αναβαθμίσεις του, απαραίτητες για την ικανοποίηση νέων λειτουργικών απαιτήσεων, να πραγματοποιούνται με τους ελάχιστους δυνατούς χρονικούς και χρηματικούς πόρους. Απαραίτητη, υπό αυτή την έννοια, είναι η χρήση μιας ήδη υπάρχουσας ελεύθερα διαθέσιμης πλατφόρμας λογισμικού ανοικτού κώδικα ως βάση για το σύστημα του αποθετηρίου, κατά προτίμηση με ισχυρή κοινότητα χρηστών και δοκιμασμένες εγκαταστάσεις σε ακαδημαϊκά ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που εγγυάται ως ένα βαθμό τη συνεχή βελτίωση και εμπλουτισμό του λογισμικού με νέα λειτουργικότητα. Πάνω σε αυτή την πλατφόρμα που θα παρέχει με αξιόπιστο και πλήρη τρόπο τις βασικές λειτουργίες ενός ιδρυματικού αποθετηρίου θα χτιστούν όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου ιδρυματικού αποθετηρίου (όπως προδιαγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη διακήρυξης). Επιπλέον, δεδομένου του ήδη υπάρχοντος ιδρυματικού αποθετηρίου η επαναχρησιμοποίηση της ήδη υπάρχουσας τεχνογνωσίας και λειτουργικών κομματιών είναι απολύτως επιθυμητή. Η υιοθέτηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην επιλογή της πλατφόρμας αυτής καθεαυτής αλλά και στα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του συστήματος όπως π.χ. η βάση δεδομένων. Θα πρέπει εξάλλου η προτεινόμενη λύση να λαμβάνει υπόψη της τις δυνατότητες και περιορισμούς που προκύπτουν από το γεγονός ότι το ΙΑ πρέπει να μπορεί να φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Δ.Δ. του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ .

Η χρήση καλά θεμελιωμένων και δημοφιλών τεχνικών προτύπων κατά την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος αυξάνει τις πιθανότητες διατήρησής του για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι επιθυμητό για ένα ιδρυματικό αποθετήριο, καθώς μειώνει την ανάγκη και τον αριθμό των αναβαθμίσεων λογισμικού που συνήθως συνεπάγονται κάποια χρονικά διαστήματα μη διαθεσιμότητας του συστήματος καθώς και σε πιθανά σφάλματα κατά τη διαδικασία της μεταφοράς στο αναβαθμισμένο σύστημα. Παράλληλα, η χρήση προτύπων αυξάνει τη διαλειτουργικότητα με υπάρχοντα συστήματα και δεν οδηγεί σε φαινόμενα «εγκλωβισμού περιεχομένου» εντός ενός συγκεκριμένου συστήματος, συμβάλλοντας παράλληλα και στο στόχο της μακροχρόνιας διατήρησης του περιεχομένου. Τα πρότυπα, οι μηχανισμοί και οι διεπαφές που θα πρέπει να υλοποιούνται δεν περιορίζονται μόνο στη διαχείριση και περιγραφή του περιεχομένου του αποθετηρίου αλλά και στην γενικότερη λειτουργικότητά του (π.χ. υποστήριξη LDAP, shibboleth, IP based authentication κ.α.)

Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση, κατά προτίμηση ανοικτών, ευρέως διαδεδομένων προτύπων στο χώρο των αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης και ψηφιακών βιβλιοθηκών γενικότερα. Αυτά αναφέρονται σε πρωτόκολλα συγκομιδής μεταδεδομένων (π.χ. OAI-PMH), κοινά αποδεκτά πρότυπα μεταδεδομένων (π.χ. Dublin Core, OAI-ORE), αλλά και γενικά μοντέλα περιγραφής πόρων (π.χ. RDF).

Τέλος, κρίνεται απαραίτητο όλο το ιδρυματικό αποθετήριο να υποστηρίζει πολυγλωσσικό περιβάλλον προσφέροντας όλη τη λειτουργικότητά του τουλάχιστον στην ελληνική (UTF-8) και αγγλική γλώσσα.

## Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)

### Ταξινόμηση Περιεχομένου

Μια από τις βασικές λειτουργικές απαιτήσεις του ιδρυματικού αποθετηρίου του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι η δυνατότητα ομαδοποίησης των τεκμηρίων σε συλλογές με βάση ένα ή περισσότερα ποιοτικά κριτήρια που επιλέγονται από το ίδρυμα και εφαρμόζονται από το διαχειριστή του συστήματος. Για παράδειγμα, η ομαδοποίηση των τεκμηρίων μπορεί να ακολουθεί και να αντανακλά κάποια εξωτερική οργανωτική δομή (π.χ. Σχολές/Τμήματα/Τομείς του ιδρύματος), γεγονός συνηθισμένο ιδιαίτερα σε ιδρύματα με πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύπαρξη μιας δενδρικής ή γενικότερα, ιεραρχικής δομής διευκολύνει την διαχείριση, αναζήτηση και εμφάνιση των τεκμηρίων, ενώ βελτιώνει παράλληλα την απόδοση, την ασφάλεια καθώς και την διατήρηση των τεκμηρίων στο σύστημα. Τα πλεονεκτήματα από τη δυνατότητα ομαδοποίησης τεκμηρίων σε συλλογές αυξάνονται, αν επιπλέον προσφέρεται και η δυνατότητα ορισμού διαφορετικών επιλογών διαχείρισης και λειτουργίας (π.χ. δυνατότητα ορισμού προκαθορισμένων τιμών για τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων μιας συλλογής, παραμετροποίηση της διεπαφής του χρήστη ανά συλλογή κ.α.), κατάλληλα προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ομάδας χρηστών της κάθε συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο σύστημα αποθετηρίου είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις διαφορετικές ανάγκες του προσωπικού μεγάλων και επιστημονικά ετερογενών ιδρυμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι η ευκολία διαχείρισης του συστήματος ταξινόμησης, επιτρέποντας τη μεταβολή του δενδρικού σχήματος (π.χ. μετακίνηση ενός τεκμηρίου σε νέα συλλογή, εναπόθεση του τεκμηρίου σε πολλαπλές συλλογές, μεταφορά μιας συλλογής σε νέα θέση στο σχήμα ταξινόμησης), διατηρώντας ακέραια τα περιεχόμενα του, και ενημερώνοντας τον διαχειριστή για πιθανά σφάλματα ή ασυμβατότητες που προκύπτουν.

### Πρόσβαση, Επεξεργασία και Χρήση Περιεχομένου

Παρά το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά αποθετήρια συνδέονται άμεσα με την έννοια της ανοικτής πρόσβασης, σε ένα αποθετήριο συνήθως δεν διατίθεται ελεύθερα όλο το περιεχόμενό του, αλλά αντίθετα είναι απαραίτητος ο περιορισμός της πρόσβασης σε ορισμένα τεκμήρια. Περιορισμοί πρόσβασης αυτού του είδους μπορεί να επιβάλλονται για διάφορους λόγους, όπως για αποφυγή παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, για προστασία μιας πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο (οπότε μπορεί να υιοθετηθεί ο περιορισμός πρόσβασης για άτομα που δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο ίδρυμα / σχολή / τμήμα / ερευνητική ομάδα), καθώς και για προστασία πατεντών ή γενικότερα ερευνητικών εργασιών που χρηματοδοτούνται από κάποιον εξωτερικό φορέα. Για τον έλεγχο πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο τεκμήριο του ΙΑ του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο το είδος του χρήστη που αιτείται την πρόσβαση, το ίδρυμα στο οποίο ανήκει, καθώς και τα δικαιώματα που αυτός διαθέτει σε συνδυασμό με τη συλλογή στην οποία ανήκει το τεκμήριο. Δικαιώματα πρόσβασης θα πρέπει να ορίζονται σε επίπεδο αρχείων, τεκμηρίων και συλλογών και για ομάδες χρηστών ή μεμονωμένους χρήστες. Παράλληλα με τα δικαιώματα πρόσβασης, το ΙΑ θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων επεξεργασίας των τεκμηρίων του, αποτρέποντας έτσι την μεταβολή του περιεχομένου του (συνοδευόμενων αρχείων ή μεταδεδομένων)  από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Σχετική είναι και η έννοια των αδειών χρήσης (licenses) που συνοδεύουν συνήθως ένα έργο και καθορίζουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό από τρίτους και ποιες υποχρεώσεις πηγάζουν για αυτούς. Άξιες αναφοράς είναι οι άδειες Creative Commons, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη ευελιξία στο μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων που μπορεί ο δημιουργός να εκχωρήσει σε τρίτους και επίσης, ορίζονται σε μορφή αναγνωρίσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καθορισμός αδειών χρήσης για το σύνολο του περιεχομένου ενός αποθετηρίου αποτελεί μια επιθυμητή πολιτική.

### Κατάθεση/Εισαγωγή Δεδομένων

Η διαδικασία εμπλουτισμού ενός ηλεκτρονικού αποθετηρίου με νέο περιεχόμενο είναι από τις πλέον κρίσιμες λειτουργίες που αυτό καλείται να πραγματοποιεί. Νέο περιεχόμενο μπορεί να εισαχθεί σε ένα αποθετήριο είτε μέσω της διαδικασίας κατάθεσης από έναν πιστοποιημένο χρήστη είτε μέσω μαζικής εισαγωγής περιεχομένου που συνήθως προέρχεται από ένα εξωτερικό σύστημα. Στην περίπτωση της κατάθεσης, υπάρχουν σε γενικές γραμμές δύο βασικές επιλογές: η αυτό-αρχειοθέτηση (self-archiving), στην οποία ο χρήστης που καταθέτει ένα τεκμήριο είναι και ο δημιουργός του και κατέχει τουλάχιστον ένα μέρος από τα πνευματικά δικαιώματά του και η κατάθεση δια μεσολάβησης (mediated deposit) όπου ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης, συνήθως από το προσωπικό της βιβλιοθήκης του ιδρύματος, καταθέτει το τεκμήριο για λογαριασμό του δημιουργού του. Στην πράξη βέβαια, η διαδικασία της κατάθεσης μπορεί να αποδειχθεί αρκετά πιο πολύπλοκη, περιλαμβάνοντας περισσότερα και εμπλέκοντας περισσότερους χρήστες. Για παράδειγμα,  αποτελεί συνηθισμένη πρακτική ο έλεγχος του υποβαλλόμενου τεκμηρίου και η επεξεργασία των μεταδεδομένων που το συνοδεύουν από κάποιον ειδικό με γνώσεις βιβλιοθηκονομίας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των εισαγόμενων τεκμηρίων και της περιγραφής τους. Το ηλεκτρονικό αποθετήριο θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση να υποστηρίξει την διαδικασία κατάθεσης που έχει επιλεχθεί από το Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και να καθορίζει τους χρήστες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία καθώς και το ρόλο τους. Βασική λοιπόν απαίτηση είναι η δυνατότητα ορισμού μιας διαδικασίας κατάθεσης με σαφή και διακριτά βήματα και δυνατότητα συμμετοχής (με τον προσδιορισμό δικαιωμάτων κατάθεσης και ελέγχου) τόσο μεμονωμένων χρηστών όσο και ομάδων χρηστών. Το σύστημα θα πρέπει επίσης να παρέχει λειτουργική και παραμετροποιήσιμη φόρμα κατάθεσης για την συμπλήρωση των μεταδεδομένων και την εισαγωγή των αρχείων του υποβαλλόμενου τεκμηρίου, παρέχοντας επιπλέον μηχανισμούς για την αυτόματη εξαγωγή πεδίων μεταδεδομένων (από τα συνοδευόμενα αρχεία), για τον έλεγχο ακεραιότητας και την ανίχνευση ιών καθώς επίσης και την κατάλληλη μετατροπή του μορφοτύπου σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με την πολιτική περιεχομένου του ιδρύματος. Ακόμη, η δυνατότητα πληροφόρησης των εμπλεκόμενων χρηστών για τις απαιτούμενες εκ μέρους τους ενέργειες και για την συνολική πορεία της διαδικασίας κατάθεσης κρίνεται επιθυμητή.

Σε περιπτώσεις όπου ο καταθέτης δεν διαθέτει τα πνευματικά δικαιώματα του έργου που καταθέτει (π.χ. κατά την κατάθεση άρθρου ήδη δημοσιευμένου σε κάποιο περιοδικό, οπότε τα δικαιώματα έχουν κατά πάσα πιθανότητα εκχωρηθεί στον εκδότη του περιοδικού), θα πρέπει να είναι δυνατή η εισαγωγή μόνο των μεταδεδομένων που περιγράφουν το έργο, χωρίς απαραίτητα αυτά να συνοδεύονται και από κάποιο αρχείο. Αυτό θα συμβεί σε περιπτώσεις εκδοτών οι οποίοι απαγορεύουν ρητά την αρχειοθέτηση των δημοσιεύσεών τους («λευκοί» εκδότες). Σε κάθε περίπτωση, ο καταθέτης θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για το αν έχει δικαίωμα εισαγωγής ενός τεκμηρίου στο αποθετήριο, οπότε η αναφορά εντός του αποθετηρίου σε σχετικές υπηρεσίες ενημέρωσης, όπως η SHERPA/RoMEO, μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική.

Σε ό,τι αφορά στη μαζική εισαγωγή περιεχομένου, αυτή συνήθως αποτελεί μέρος της διαδικασίας αναβάθμισης του λογισμικού του αποθετηρίου ή της διαδικασίας μετάβασης από ένα σύστημα αποθετηρίου σε ένα νέο, οπότε και το σύνολο του περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στο παλιό σύστημα πρέπει να μεταφερθεί αναλλοίωτο στο νέο, διατηρώντας τη δομή του και τα απαραίτητα συνοδευτικά μεταδεδομένα. Για τον παραπάνω λόγο, ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο είναι απαραίτητο να διαθέτει μηχανισμούς μαζικής εισαγωγής περιεχομένου, εκφρασμένου σε κατάλληλη μορφή ώστε να μην υπάρχει απώλεια προηγούμενα αποθηκευμένης πληροφορίας.

### Εξαγωγή/Μεταφορά Περιεχομένου

Μια βασική απαίτηση για το ΙΑ του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι η διατήρηση των τεκμηρίων που αυτό περιέχει, ακόμα και όταν το ίδιο το λογισμικό του αποθετηρίου δεν είναι σε θέση πλέον να καλύπτει τις διαρκώς εξελισσόμενες λειτουργικές ανάγκες του ιδρύματος που το συντηρεί. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εξασφαλιστεί η μεταφορά του περιεχομένου του αποθετηρίου σε ένα καινούριο σύστημα με έναν τρόπο που να διατηρείται όλη η πληροφορία που υπήρχε στο παλιό αποθετήριο. Αυτό συνεπάγεται διατήρηση της σύνδεσης μεταξύ μεταδεδομένων και τεκμηρίων, αλλά και διατήρηση της δομής των τελευταίων καθώς και των σχέσεων που συνδέουν τα τεκμήρια μεταξύ τους. Είναι σημαντικό λοιπόν, το ηλεκτρονικό αποθετήριο να διαθέτει έναν εύρωστο μηχανισμό εξαγωγής περιεχομένου σε μια προκαθορισμένη και κατά προτίμηση ευρέως διαδεδομένη μορφή που να αναγνωρίζεται και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή σε άλλα συστήματα αποθετηρίων.

Παράλληλα, πέρα από την ανάγκη διατήρησης και μεταφοράς του περιεχομένου σε νέα συστήματα, υπάρχει και η ανάγκη ταυτόχρονης ενοποιημένης αναζήτησης σε περισσότερα του ενός αποθετήρια από εξειδικευμένους συσσωρευτές που συνήθως χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό μόνο τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων. Συνεπώς, ένα αποθετήριο που επιθυμεί να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητά του μέσω της συμμετοχής του σε συσσωρευτές οφείλει να εξάγει τα μεταδεδομένα του με τρόπο κατανοητό σε μηχανές, ακολουθώντας διαδεδομένα πρότυπα (όπως π.χ. το πρωτόκολλο OAI-PMH).

### Ανάθεση Αναγνωριστικών

Κάθε τεκμήριο το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στο ηλεκτρονικό αποθετήριο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ένα παγκόσμια μοναδικό και μόνιμο αναγνωριστικό που θα επιτρέπει σαφή αναφορά σε αυτό εντός και κυρίως εκτός του αποθετηρίου. Το αναγνωριστικό αυτό δεν πρέπει να εξαρτάται από την τοποθεσία ή το εσωτερικό μοντέλο αποθήκευσης, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρηθεί ακόμα και αν το τεκμήριο μετακινηθεί σε κάποιο άλλο σύστημα ή ολόκληρο το αποθετήριο το οποίο το στεγάζει μετακομίσει σε άλλη τοποθεσία. Η απαίτηση ανάθεσης παγκόσμια μοναδικών αναγνωριστικών επεκτείνεται και σε επίπεδο ομάδων τεκμηρίων (συλλογών) ή σε επίπεδο μεμονωμένων αρχείων. Η μοναδικότητα ενός αναγνωριστικού συνήθως εξασφαλίζεται από εξωτερικές υπηρεσίες ανάθεσης URNs σε πόρους, που παράλληλα αναλαμβάνουν την διαχείριση και μακροχρόνια διατήρηση αυτών (ARK, DOI, Handle). Η επιλογή και χρήση παγκόσμια μοναδικών αναγνωριστικών διευκολύνει την μακρόχρονη διατήρηση, την πρόσβαση και την αναφορά στα τεκμήρια ενός αποθετηρίου, ενώ αποτελεί και μια από τις προϋποθέσεις για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών αποθετηρίων. Προφανώς και τα συγκεκριμένα αυτά αναγνωριστικά δεν θα πρέπει να είναι τροποποιήσιμα από τους χρήστες, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι κατά την διάρκεια λειτουργίας του αποθετηρίου θα μπορεί το σχήμα τους να επανακαθοριστεί ώστε να καλύψει πιθανόν μεταβαλλόμενες ανάγκες. Εκτός από τα προαναφερθέντα "εξωτερικά" αναγνωριστικά, το αποθετήριο θα πρέπει να διαθέτει και "εσωτερικά", ώστε να μπορεί το σύστημα να διακρίνει αντικείμενα και οντότητες που εμπλέκονται στην λειτουργία του.

### Αναζήτηση/Πλοήγηση Περιεχομένου

Ως μια από τις βασικότερες λειτουργικότητες του επιθυμητού ηλεκτρονικού αποθετηρίου θεωρείται η δυνατότητα πραγματοποίησης αναζήτησης στα περιεχόμενά του, κάτι που διευκολύνει τους τελικούς χρήστες στην εύρεση των τεκμηρίων που τους ενδιαφέρουν. Η ευκολία χρήσης της λειτουργίας αναζήτησης καθώς και η ποιότητα των αποτελεσμάτων της αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες προσέλκυσης χρηστών και βελτίωσης της εμπειρίας χρήσης των ήδη υπαρχόντων. Η συγκεκριμένη διαδικασία, λοιπόν, θα πρέπει να ακολουθεί την φιλοσοφία των σύγχρονων μηχανών αναζήτησης που συναντά κανείς στο Διαδίκτυο, ενώ οι αναζητήσεις θα πρέπει να δύνανται να πραγματοποιηθούν με χρήση ελληνικών, λατινικών καθώς και χαρακτήρων wild-card. Ανάλογης σημασίας είναι και η λειτουργία της πλοήγησης στα περιεχόμενα του αποθετηρίου με τρόπο διαισθητικό και εύκολο στην κατανόηση, εξυπηρετώντας επισκέπτες που δεν έχουν καλά διαμορφωμένες μεθόδους αναζήτησης. Η πλοήγηση μπορεί να πραγματοποιείται με διάσχιση της δεντρικής δομής ταξινόμησης του αποθετηρίου ή με επισκόπηση του συνόλου των τεκμηρίων του ταξινομημένων σύμφωνα με κάποιο μεταδεδομένο (π.χ. τίτλος, όνομα συγγραφές, κ.λπ.).

Η αναζήτηση ενός όρου θα πρέπει να μπορεί να γίνεται τόσο στο πλήρες κείμενο των τεκμηρίων του αποθετηρίου όσο και στα μεταδεδομένα που το συνοδεύουν, ενώ το αποθετήριο θα πρέπει να παρέχει και δυνατότητα εξειδικευμένης αναζήτησης σε συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων. Εξίσου σημαντική είναι και η δυνατότητα διαμόρφωσης της λίστας των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης από τον τελικό χρήστη, ώστε να πετύχει την απεικόνιση που τον διευκολύνει περισσότερο (π.χ. μέσω ταξινόμησης των αποτελεσμάτων ως προς κάποιο κριτήριο). Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η ταξινόμηση όψεων (faceted classification) που συναντάται σε αρκετές ιστοσελίδες και μηχανές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό και της οποίας η χρήση μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στην πλοήγηση όσο και στην αναζήτηση.

### Διαχείριση Αποθετηρίου

Η λειτουργία της διαχείρισης του ηλεκτρονικού αποθετηρίου είναι από τις πλέον απαιτητικές και πολύπλοκες καθώς είναι αυτή που ουσιαστικά θα οργανώνει και θα συντονίζει όλες τις υπόλοιπες. Η διαχείριση του αποθετηρίου περιλαμβάνει καθήκοντα, όπως ο ορισμός και διαχείριση χρηστών, η παραμετροποίηση του συστήματος και του περιβάλλοντος του τελικού χρήστη, ο έλεγχος της πρόσβασης στα τεκμήρια, η διαχείριση της διαδικασίας κατάθεσης, η διαχείριση του περιεχομένου του αποθετηρίου ή ακόμα και η παρακολούθηση των διεθνών προτύπων και χάραξη πολιτικών. Παράλληλα, περιλαμβάνει και καθήκοντα που σχετίζονται με την τεχνική υποδομή του αποθετηρίου, όπως η επαναφορά του συστήματος μετά από κάποια αστοχία, η παρακολούθηση των σφαλμάτων του συστήματος ή η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του αποθετηρίου σε κάθε περίπτωση.

### Υπηρεσίες εξατομίκευσης

Η πλατφόρμα αποθετηρίου θα πρέπει να προβλέπει και προσωποποιημένες υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρουν στο χρήστη ένα προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις και επιλογές του περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν  την ύπαρξη μιας προσωπικής σελίδας για κάθε χρήστη, μέσω της οποίας θα παρέχεται πρόσβαση σε προηγούμενες  αναζητήσεις του χρήστη, αλλά και στο συνολικό ιστορικό των ενεργειών του. Παράλληλα, κάθε χρήστης θα μπορεί να ορίσει προσαρμοσμένα RSS feeds με βάση κριτήρια, όπως η συμμετοχή ενός τεκμηρίου σε μια συλλογή ή/και η εμφάνιση δεδομένων τιμών σε συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων, δυνατότητα που επιτρέπει την ενημέρωση του χρήστη για την εισαγωγή νέων τεκμηρίων στο αποθετήριο που πληρούν τα κριτήρια ενδιαφέροντός του.

### Διαχείριση Μεταδεδομένων

Το υποσύστημα διαχείρισης μεταδεδομένων είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση και συσχέτιση συνόλων μεταδεδομένων με τα περιεχόμενα του αποθετηρίου. Τα μεταδεδομένα περιγράφουν και συνοδεύουν το περιεχόμενο του αποθετηρίου και μπορούν να διακριθούν σε τρία είδη, ανάλογα με τη λειτουργία την οποία υποστηρίζουν:

- τα περιγραφικά μεταδεδομένα, τα οποία αναφέρονται σε ιδιότητες ενός τεκμηρίου, όπως το είδος, ο συγγραφέας ή  ο τίτλος του και στα οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία της αναζήτησης. Η φύση των περιγραφικών μεταδεδομένων θα πρέπει να διαφέρει για κάθε είδος τεκμηρίου που υποστηρίζει το αποθετήριο.

- τα δομικά μεταδεδομένα, τα οποία περιγράφουν τη δομή σύνθετων τεκμηρίων που αποτελούνται από περισσότερα του ενός αρχεία, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητά τους.

- τα διαχειριστικά μεταδεδομένα, τα οποία υποστηρίζουν τη διαχείριση των τεκμηρίων εντός του αποθετηρίου και που μπορούν να αναφέρονται είτε σε τεχνικές ιδιότητες, όπως το μορφότυπο ενός αρχείου ή η συμμετοχή ενός τεκμηρίου σε μια συλλογή, είτε στα δικαιώματα ομάδων χρηστών για πρόσβαση ή επεξεργασία ενός τεκμηρίου ή μιας συλλογής, είτε σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη μακρόχρονη διατήρηση ενός τεκμηρίου, όπως είναι για παράδειγμα η ακριβής τοποθεσία αποθήκευσης και τα αθροίσματα ελέγχου (checksums) των συστατικών μερών του.

Η πλατφόρμα αποθετηρίου πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο καθένα από τα τρία παραπάνω είδη μεταδεδομένων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες παραμετροποίησης και ανάπτυξης που θα εξασφαλίσουν την υποστήριξη σχημάτων περιγραφικών μεταδεδομένων εκτός των simple και qualified Dublin Core (τα οποία υποστηρίζονται σε μια βασική τέτοιου είδους εγκατάσταση). Αυτές οι ενέργειες θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο την τροποποίηση του επιπέδου αποθήκευσης του λογισμικού ανοικτού κώδικα,  ώστε αυτό να περιέχει και επιπλέον πεδία μεταδεδομένων που θα υπαγορεύονται από τα πλουσιότερα σχήματα μεταδεδομένων που θα υποστηρίζει το αποθετήριο, καθώς και τον ορισμό νέων διαδικασιών μετατροπής (crosswalks) του εσωτερικού σχήματος μεταδεδομένων του λογισμικού στα προαναφερθέντα σχήματα μεταδεδομένων.

Τα σχήματα μεταδεδομένων που θα υποστηρίζει το αποθετήριο θα είναι το ESE (Europeana Semantic Elements) που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Europeana, το σχήμα περιγραφικών μεταδεδομένων healMeta που είναι υπό ανάπτυξη από το Υποέργο 9.9 της Δράσης «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» και θα διευκολύνει τη συμμετοχή στην πύλη ελληνικών ιδρυματικών αποθετηρίων που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ίδιου Υποέργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υποστηρίζει πιθανές αλλαγές και νεότερες εκδόσεις του σχήματος healMeta. Επίσης, το αποθετήριο θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει μεταδεδομένα με την κεντρική πύλη ερευνητικής δραστηριότητας του Σ.Ε.Α.Β. που είναι υπό ανάπτυξη.

Παράλληλα, το αποθετήριο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε γνωστούς διεθνείς συναθροιστές (π.χ. DRIVER, BASE, OAIster, Europeana) και καταλόγους (π.χ. ROAR, OpenDOAR, OAI registry), που συνεισφέρουν στην αύξηση της προβολής του ιδρυματικού αποθετηρίου στο ευρύτερο κοινό. Συνήθως, οι παραπάνω υπηρεσίες απαιτούν μόνο την υλοποίηση του OAI-PMH πρωτοκόλλου και τη συνεπαγόμενη υποστήριξη του simple Dublin Core σχήματος. Στην περίπτωση που τίθενται συγκεκριμένοι περιορισμοί επί του περιεχομένου των μεταδεδομένων (π.χ. DRIVER), θα πρέπει ομοίως να υλοποιηθούν κατάλληλες διαδικασίες μετατροπής στην επιθυμητή μορφή.

Όσον αφορά σε δομικά και διαχειριστικά μεταδεδομένα, το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο METS για την περιγραφή σύνθετων τεκμηρίων και συγκεκριμένα, το προσαρμοσμένο σχήμα (METS profile) που θα παραχθεί από την οριζόντια δάση του Υποέργου 9.9 και το οποίο θα χρησιμοποιεί το healMeta σχήμα περιγραφικών μεταδεδομένων.

### Ψηφιοποίηση/ εμπλουτισμός ΙΑ

Εμπλουτισμός ΙΑ

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο θα εμπλουτιστεί με ψηφιοποιημένα τεκμήρια αλλά και με πρωτογενώς ψηφιακά τεκμήρια.  Η συγκέντρωση του υλικού του Ιδρυματικού Αποθετηρίου από τις Σχολές και τους Τομείς του Ιδρύματος καθώς και η αξιολόγηση του υλικού που θα δοθεί προς ψηφιοποίηση θα αποτελεί ευθύνη του προσωπικού του ιδρύματος. Το υλικό θα παραδοθεί στον Ανάδοχο είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να συμπεριληφθεί στο Αποθετήριο. Ο Ανάδοχος θα επιμεληθεί την  κατάθεση των τεκμηρίων και την τεκμηρίωση τους. Στη διαδικασία θα συμπεριλαμβάνονται και τεκμήρια από άλλες πηγές ή φορείς (ενδεικτικά οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Ίδρυμα και έχουν κατατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης).

Αναφορικά με το πλήθος των τεκμηρίων, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί η κατάθεση και τεκμηρίωση 500-1.000 τεκμηρίων σε ηλεκτρονική μορφή (δημοσιεύσεις, τεχνικές αναφορές, ερευνητικά αποτελέσματα, κ.λπ.), η ψηφιοποίηση 100.000 σελίδων περίπου από 3.000 τεκμήρια. Συνολικά, τα ψηφιακά τεκμήρια που θα εμπλουτίσουν το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ θα είναι τα εξής:

- 500 – 1.000 περίπου τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία θα κατατεθούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο και θα τεκμηριωθούν.

- 2.000 περίπου έντυπα τεκμήρια (βιβλία και άρθρα περιοδικών), τα οποία θα ψηφιοποιηθούν, θα καταχωρηθούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο και θα τεκμηριωθούν με επίπεδα βιβλίων ή άρθρων αντίστοιχα.

- Η αναθέτουσα Αρχή μπορεί με απόφασή της να αντικαταστήσει το έντυπο τεκμήριο με αντίστοιχο αριθμό τεκμηρίων που βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή και συνεπώς δεν απαιτείται ψηφιοποίησή του.

Με τον όρο «Ψηφιοποίηση» νοείται η μετατροπή του υπό επεξεργασία υλικού σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η εισαγωγή του στην πλατφόρμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Η μετατροπή θα πρέπει να γίνει σε υλικό που θα επιλέξει και θα υποδείξει το ίδρυμα από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό του Αναδόχου. Το αποτέλεσμα της Ψηφιοποίησης θα συμπεριλαμβάνει τόσο τα ψηφιακά αρχεία σε κατάλληλες μορφές (π.χ. pdf, jpeg, κ.λπ.) όσο και τις βιβλιογραφικές εγγραφές τους σε κατάλληλες συλλογές, πάντα σύμφωνα με τα διεθνή και καθιερωμένα πρότυπα.

Η ψηφιοποίηση των πολύτιμων συλλογών που υπάρχουν στα επιμέρους ιδρύματα και η κατάθεσή τους σε ψηφιακό αποθετήριο ανοιχτής πρόσβασης, καθώς και η πρόσβαση σε αυτά θα προσφέρει σημαντικό έργο στους ερευνητές παρέχοντάς τους πρόσβαση σε υλικό δυσεύρετο και δυσπρόσιτο μέχρι σήμερα και θα εμπλουτίσει το Διαδίκτυο με ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης σπάνιου και μοναδικού υλικού ουσιαστικά θα συμβάλλει και στη διάσωση,  διατήρηση και αξιοποίηση τόσο του ίδιου του υλικού όσο και της πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτό.

Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να αφορά κυρίως σπάνια βιβλία και περιοδικά τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση και επεξεργασία. Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, είναι επιθυμητό τα τεκμήρια να αποτελούν δημόσιο περιεχόμενο και να είναι ελεύθερα δικαιωμάτων λόγω της παλαιότητάς τους. Τα ψηφιακά τεκμήρια στο σύνολό τους θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ανοιχτού λογισμικού) και θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή ερευνητική κοινότητα μέσω του Διαδικτύου.

Το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί και θα καταχωρηθεί στην πλατφόρμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Ιδρυματικού Αποθετηρίου είναι επιθυμητό να υποστηρίζει τρία (3) ψηφιακά αρχεία για κάθε ψηφιοποιημένο αντικείμενο (σελίδα, εικόνα, φωτογραφία, κλπ):

- Αρχείο υψηλής ποιότητας (high quality), το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες διατήρησης του ψηφιοποιημένου υλικού.

- Αρχείο παρουσίασης (web quality), το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες παρουσίασης / διάθεσης του υλικού.

- Αρχείο μικρογραφίας (thumbnail).

Παράλληλα, θα πρέπει να υλοποιηθούν πολιτικές και διαδικασίες με τη χρήση διεθνών και καθιερωμένων προτύπων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η απρόσκοπτη πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο. Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα καθιερωμένα πρότυπα και πρωτόκολλα Dublin Core για την περιγραφή των τεκμηρίων και OAI-PMH για την αναζήτηση και χρήση των μεταδεδομένων και των ίδιων των ψηφιακών εγγραφών.

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στο ίδρυμα τα νέα ψηφιακά τεκμήρια που σημαίνει  εγγραφές στην πλατφόρμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με μεταδεδομένα (π.χ. Dublin Core) και αρχεία (PDF, JPEG, XML, κ.λπ.). Η εταιρεία θα πρέπει να παραδώσει τα ψηφιακά τεκμήρια, τα αντίγραφα ασφαλείας και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας αλλά και της διατήρησης του ψηφιακού περιεχομένου.

Τεχνικές προδιαγραφές ψηφιοποίησης

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης θα λάβει χώρα στο φυσικό χώρο φιλοξενίας του υλικού λόγω της ανάγκης για διασφάλιση της ακεραιότητας των βιβλίων και της δυνατότητας άμεσης εποπτείας από το προσωπικό των ιδρυμάτων. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί με κατάλληλο σαρωτή ή σαρωτές υψηλής ανάλυσης. Οι σαρωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σάρωσης βιβλίων μεγάλου μεγέθους ή χαρτών, σχεδίων, κ.λπ. και επιπρόσθετα να μην φθείρουν το υλικό. Οι σαρωτές θα συνοδεύονται και από λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την βελτίωση της ποιότητας των ψηφιοποιημένων αρχείων. Όλος ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί θα παρέχεται από τον ανάδοχο και θα είναι στην αποκλειστική ευθύνη του, τόσο η μεταφορά και εγκατάσταση όσο και η συντήρηση και χρήση του.

Βασικά κριτήρια για την ψηφιοποίηση θα αποτελέσουν οι διαστάσεις των εικονοστοιχείων (pixels), η ανάλυση της εικόνας, το bit depth, παράμετρος που καθορίζει το μέγεθος της πληροφορίας που είναι διαθέσιμη για την προβολή κάθε pixel σε μία εικόνα, το μέγεθος του παραγόμενου αρχείου, η τεχνική συμπίεσης και άλλες παράμετροι (όπως pixelation, monitor resolution, printer resolution, κ.λπ.).

Η ψηφιακή αποτύπωση (με επίπεδο σαρωτή ή με book scanner) απαιτείται να γίνεται στη μέγιστη ανάλυση που θεωρείται ικανοποιητική για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ανάλυση και χρωματικό βάθος για το ψηφιακό υποκατάστατο.

Οι προδιαγραφές που δίνονται είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να προτείνουν μεγαλύτερη ανάλυση ή βάθος χρώματος, υπό την προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη λύση θα είναι συμβατή με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του έργου.

| Πρωτότυπο αντικείμενο | Ελάχιστη Ανάλυση | Χρωματικό Βάθος |
| --- | --- | --- |
| Έντυπο υλικό (ασπρόμαυρο) | 300 dpi | 8 bit γκρι |
| Έντυπο υλικό (έγχρωμο) | 300 dpi | 24 bit |
| Φωτογραφίες (ασπρόμαυρες) | 600 dpi | 8 bit γκρι |
| Φωτογραφίες (έγχρωμες) | 600 dpi | 24 bit |
| Χάρτες (έγχρωμοι, ασπρόμαυροι) | 600 dpi | 8 bit γκρι |

Τα ψηφιακά αρχεία που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων τεκμηρίων και με ποιότητα και ανάλυση που θα συνάδει με το κάθε τεκμήριο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δυνατότητες, που είναι επιθυμητό να υποστηρίζονται έτσι ώστε να διασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα ψηφιοποίησης του υλικού:

‐ δυνατότητα εξισορρόπησης των πλευρών του βιβλίου για επίπεδο αποτέλεσμα

‐ despeckle (καθαρισμός εντύπου από κουκκίδες)

‐ καθαρισμός εντύπου από κηλίδες, κιτρίνισμα, κ.λπ.

‐ deskewing (ευθυγράμμιση της σαρωμένης εικόνας)

‐ cropping (αποθήκευση ωφέλιμης εικόνας, μεταβλητά περιθώρια, κ.λπ.)

‐ υψηλές αναλύσεις σάρωσης‐ δυνατότητα ψηφιοποίησης τεκμηρίων διαφόρων μεγεθών.

‐ Τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας με σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου ολικής ή μερικής απώλειας του ψηφιοποιημένου υλικού.

Λόγω του τύπου των τεκμηρίων που περιλαμβάνονται στην συλλογή και της μοναδικότητάς τους, δεν επιτρέπεται η χρήση αυτόματης τροφοδοτικής διάταξης (feeder) στις συσκευές ψηφιοποίησης. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση κανενός είδους κυλινδρικού σαρωτή, για κανένα μέρος του υλικού, παρά μόνο η χρήση επίπεδου ή υπερκείμενου σαρωτή βιβλίων.

Τύποι Αρχείων ψηφιακών αντιγράφων

Οι τύποι των αρχείων στους οποίους θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά αντίγραφα θα βασίζονται σε πρότυπα συμβατά με όσο το δυνατό περισσότερες πλατφόρμες και με ευρεία αποδοχή κατά προτίμηση ανοικτά, π.χ. TIFF, JPEG, κ.λπ. Επίσης, πέρα από το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να δημιουργούνται άλλες δυο εκδοχές του: μια εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το διαδίκτυο και μια εικόνα σε σμίκρυνση για προεπισκόπηση.

Η υδατοσήμανση με ορατά και/ή αόρατα υδατόσημα αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της διαδικασίας ψηφιοποίησης. Το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να αποθηκεύεται σε μορφή TIFF, οι εικόνες που εξυπηρετούν την πρόσβαση από το διαδίκτυο σε JPEG και οι σμικρύνσεις σε JPEG, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τύποι αρχείων.

Η σάρωση, εφ’ όσον η μορφή και το μέγεθος του ψηφιοποιούμενου τεκμηρίου το επιτρέπουν, μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα για την αριστερή και δεξιά σελίδα ενός ανοικτού εντύπου ή βιβλίου. Θα ακολουθήσει επεξεργασία για το διαχωρισμό των σελίδων και την ξεχωριστή αποθήκευσή τους.

Οι διαστάσεις του ψηφιακού υποκατάστατου που θα προκύψει από τη διαδικασία ψηφιοποίησης θα είναι ίδιες (1:1) με αυτές του τεκμηρίου. Στη συνέχεια θα προκύψουν και αντίγραφα με διαφορετικές αναλύσεις και διαστάσεις.

Τα προϊόντα ψηφιοποίησης θα υφίστανται την ελάχιστη δυνατή επεξεργασία από τον Ανάδοχο προς την κατεύθυνση της επίτευξης της μέγιστης δυνατής ομοιότητας με το πρωτότυπο τεκμήριο. Αποτελέσματα της επεξεργασίας θα πρέπει να είναι:

• Διαχωρισμός σελίδων στην περίπτωση ταυτόχρονης σάρωσης αριστερής και δεξιάς σελίδας ενός ανοικτού εντύπου ή βιβλίου.

• Διόρθωση των χρωμάτων ώστε να προσομοιώνουν ακριβέστερα στο πρωτότυπο.

• Αποκοπή των περιθωρίων γύρω από το τεκμήριο.

• Αλλαγή προσανατολισμού, όταν απαιτείται.

• Περιορισμός της κύρτωσης που οφείλεται στη βιβλιοδεσία.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προσδιορίσουν το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσουν για την επεξεργασία των ψηφιακών ανατύπων των τεκμηρίων και να προδιαγράψουν λεπτομερώς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

Το κύριο προϊόν της διαδικασίας ψηφιοποίησης θα είναι τα ψηφιακά υποκατάστατα σε υψηλή ανάλυση.

Μετά από τη δημιουργία τους από τον σαρωτή και την επεξεργασία τους θα αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου TIFF με διάσταση, ανάλυση και βάθος χρώματος ίδιο με αυτό που έγινε η ψηφιοποίηση.

Από τα ψηφιακά υποκατάστατα θα δημιουργηθούν επίσης ψηφιακά αντίγραφα με χαμηλότερες αναλύσεις και σε διαφορετικού τύπου αρχεία (όπως προαναφέρθηκε). Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν:

- αρχεία παρουσίασης στο διαδίκτυο (τύπου JPEG, ανάλυσης 150 dpi, βάθους χρώματος 24 bit, διάστασης ίσης με το πρωτότυπο).

- αρχεία προεπισκόπησης/thumbnails (τύπου JPEG, ανάλυσης 72 dpi, βάθους χρώματος 24 bit, μεγέθους 200 pixels στη μέγιστη διάσταση).

Τεκμηρίωση

Σε ότι αφορά στην τεκμηρίωση του υλικού, πρέπει να υποστηρίζονται τα ανοικτά και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα μεταδεδομένων (π.χ. Dublin Core, EAD, κ.λπ). Παράλληλα, θα πρέπει να υποστηρίζεται η δυνατότητα κατηγοριοποίησης του υλικού σε επιμέρους συλλογές. Πιο συγκριμένα, θα πρέπει να υποστηρίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Κάθε διαφορετική συλλογή της πλατφόρμας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Ιδρυματικού Αποθετηρίου θα πρέπει να υποστηρίζει διαφορετικά πεδία μεταδεδομένων (templates), τα οποία θα ορίζονται από τον διαχειριστή. Εκτός των περιγραφικών μεταδεδομένων, κάθε συλλογή θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσθετα τεχνικά και διαχειριστικά μεταδεδομένα, ενώ τα ψηφιακά αντικείμενα θα μπορεί να είναι σύνθετα, να περιέχουν δηλαδή πολλαπλές μορφές αρχείων και  να συνδέονται μεταξύ τους.

- Ιεραρχικές συλλογές υλικού, οι οποίες θα ορίζονται από τον διαχειριστή και θα χρησιμοποιούνται ως μέσο πλοήγησης (navigation) στο υλικό κατά την τεκμηρίωση. Οι ιεραρχίες αυτές θα είναι παραμετροποιήσιμες ώστε να αντανακλούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του Φορέα και θα πρέπει να τεκμηριώνονται με κάποια βασικά πεδία μεταδεδομένων (τίτλος, περιγραφή, κ.λπ.) και δεν θα πρέπει να περιορίζουν τον φορέα σε ότι αφορά στο βάθος τους (για παράδειγμα, η ιεραρχία υποσυλλογών θα πρέπει να φτάνει στο επίπεδο που επιθυμεί ο φορέας και να μη σταματάει σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο).

- Εύχρηστες διεπαφές και φόρμες τεκμηρίωσης που θα διευκολύνουν τον χρήστη του  υποσυστήματος κατά την τεκμηρίωση του υλικού. Συγκεκριμένα, θα πρέπει οι φόρμες τεκμηρίωσης να υποστηρίζουν τα πεδία μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται από την κάθε συλλογή. Για παράδειγμα, η κάθε φόρμα τεκμηρίωσης θα εμφανίζει φιλικές λεκτικές ετικέτες σε κάθε πεδίο (πχ, τίτλος, περίληψη, κλπ) και όχι τον κωδικό του πεδίου στο αντίστοιχο πρότυπο/σχήμα μεταδεδομένων (πχ, dc:title, dc:description_abstract, κλπ). Επιπρόσθετα, οι φόρμες τεκμηρίωσης θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες σχετικές με την συμπλήρωση των πεδίων τους. Τέλος, η πλατφόρμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Ιδρυματικού Αποθετηρίου θα πρέπει να υποστηρίζει την εκτύπωση των φορμών τεκμηρίωσης.

- Ανάλογα με τον ορισμό της κάθε συλλογής, τα πεδία μεταδεδομένων θα μπορούν να λάβουν λέξεις-κλειδιά, από ελεγχόμενο ή μη λεξιλόγιο και να συνδέονται με θησαυρούς καθιερωμένων όρων.

- Οι φόρμες τεκμηρίωσης θα πρέπει να υποστηρίζουν δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά). Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε πεδίο μεταδεδομένων, είτε αυτό είναι περιγραφικό, είτε είναι λέξη-κλειδί, είτε είναι συνδεδεμένο με καθιερωμένους όρους, θα πρέπει να υποστηρίζει δίγλωσση συμπλήρωση/επιλογή τιμών.

- Ανάκτηση ψηφιακού αντικειμένου με πολλούς τρόπους. Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να ανακτήσει ένα ψηφιακό τεκμήριο με βάση διάφορα πεδία και να το επεξεργαστεί, τροποποιώντας την τεκμηρίωσή του και το ψηφιακό του υλικό (αρχεία υψηλής ποιότητας, παρουσίασης και μικρογραφίας).

- Ο χρήστης του υποσυστήματος θα πρέπει να πλοηγείται στις συλλογές βάση ιεραρχικού μηχανισμού πλοήγησης, επιλέγοντας κάθε φορά το επιθυμητό σημείο της ιεραρχίας και κάτω.

Θα πρέπει να εμφανίζεται λίστα με τα πιο πρόσφατα αποθηκευμένα ψηφιακά αντικείμενα, καθώς και στατιστικά για την χρήση, πρόσβαση του κάθε τεκμηρίου.

## Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών

Το σύστημα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου θα πρέπει να συνεργάζεται με τα υπάρχοντα συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Οι δικτυακές υπηρεσίες (ιστοχώροι, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.) που παρέχονται από το ΚΕντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕΔΔ) εξυπηρετούνται από έναν αριθμό εξυπηρετητών (servers), οι οποίοι φιλοξενούνται στο ΚΕΔΔ.

- Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχεται από έναν εξυπηρετητή δικτύου με λειτουργικό σύστημα Debian Linux, ο οποίος παρέχει επίσης και την υπηρεσία webmail. H υπηρεσία webmail  βασίζεται στο  λογισμικό ανοικτού κώδικα SquirrelMail γραμμένου σε PHP.

- Υπηρεσία ηλεκτρονικών λιστών

Συμπληρωματικά ως προς τον εξυπηρετητή αλληλογραφίας λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εξυπηρετητή με λειτουργικό σύστημα Solaris βασισμένο στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Mailman γραμμένο σε Python και C.

- Υπηρεσία φιλοξενίας δικτυακών τόπων

Οι δικτυακοί τόποι που φιλοξενούνται στο ΚΕΔΔ εξυπηρετούνται από 4 εξυπηρετητές (servers) με λειτουργικό σύστημα Debian Linux. Κάθε server φιλοξενεί περισσότερους από έναν δικτυακούς τόπους χρησιμοποιώντας την τεχνική των virtuals web servers.

Υπάρχει και ένας αριθμός εξυπηρετητών αφιερωμένων (dedicated) σε μία υπηρεσία (όπως το e-class, το VPN το DNS κ.α.)

Η πλειοψηφία των δικτυακών τόπων βασίζεται σε CMS (Συστήματα Διαχείρισης περιεχομένου) βασισμένα σε PHP και java όπως είναι το Joomla και το Drupal, τα οποία είναι λογισμικά ανοικτού κώδικα. Υπάρχει και ένας αριθμός δικτυακών τόπων που έχουν αναπτυχθεί από εξωτερικούς συνεργάτες (customized), όπως ο κεντρικός δικτυακός τόπος του ΤΕΙ/Λ, o δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης ή το πληροφοριακό σύστημα ωρομισθίων «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» βασισμένων σε PHP και java.

- Ταυτοποίηση Χρηστών

Αρκετές υπηρεσίες όπως το e-mail, η πρόσβαση σε κάποιους δικτυακούς τόπους, το VPN και το ασύρματο δίκτυο απαιτείται η χρήση ταυτότητας χρήστη (Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης). Ως μηχανισμός αποθήκευσης και ταυτοποίησης των χρηστών χρησιμοποιείται η υπηρεσία LDAP, η οποία έχει υλοποιηθεί με την χρήση του OpenLDAP λογισμικού ανοικτού κώδικα. Υπάρχουν 3 εξυπηρετητές LDAP, οι οποίοι λειτουργούν σε συγχρονισμό και εξασφαλίζουν την συνέχεια της λειτουργίας του συστήματος ταυτοποίησης χρηστών σε περίπτωση βλάβης ενός από αυτούς.

## Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού

Η εγκατάσταση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου θα στηριχθεί σε εξοπλισμό που θα παρέχει ο ανάδοχος του έργου.

Οι απαιτούμενες ελάχιστες προδιαγραφές φυσικής μηχανής αποθετηρίου είναι οι παρακάτω:

- Σασί για τοποθέτηση σε ικρίωμα (RACK)

- Εξυπηρετητής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  - δύο οκταπύρηνους επεξεργαστές με συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 2 Ghz

  - Μνήμη RAM τουλάχιστον 32 Gb με συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 1066 Mhz

  - Εσωτερικοί δίσκοι:

    - 1ος Δίσκος με χωρητικότητα τουλάχιστον 200 Gb, ταχύτητα περιστροφής 10.000 στροφές ανά λεπτό

    - Δύο Δίσκοι με χωρητικότητα τουλάχιστον 900 Gb έκαστος με ταχύτητα περιστροφής 10.000 στροφές ανά λεπτό και δυνατότητα mirroring

- Σύστημα αποθήκευσης

- Switch

## Διαλειτουργικότητα

Το σύστημα του αποθετηρίου θα πρέπει να είναι διαλειτουργικό με άλλες υπηρεσίες και συστήματα που βρίσκονται είτε εντός των ορίων του ιδρύματος είτε πρόκειται για οριζόντια συστήματα με διιδρυματικό χαρακτήρα. Οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας έχουν καλυφθεί ήδη σε μεγάλο βαθμό στην παράγραφο Α3.4 που περιγράφει τις λειτουργικές υπο-ενότητες του συστήματος.

Το αποθετήριο θα υλοποιεί το πρωτόκολλο OAI-PMH, εξάγοντας μεταδεδομένα σε μορφή Dublin Core, προκειμένου να πετύχει την ελάχιστη διαλειτουργικότητα με συναθροιστές και άλλες υπηρεσίες, όπως η Μηχανή Μετα-αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και οι διεθνείς BASE και OAIster. Η υποστήριξη πλουσιότερων σχημάτων μεταδεδομένων από το αποθετήριο, όπως το υπό ανάπτυξη σχήμα healMeta του Υποέργου 9.9 της οριζόντιας δράσης ιδρυματικών αποθετηρίων, θα συνεισφέρει στη διαλειτουργικότητα μεταξύ του αποθετηρίου και άλλων σχετικών συστημάτων και υπηρεσιών, όπως η πύλη ελληνικών ιδρυματικών αποθετηρίων που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του ίδιου Υποέργου. Ομοίως, η υιοθέτηση σχημάτων και υλοποίηση οδηγιών που τίθενται ως προϋπόθεση από άλλους συναθροιστές, όπως η Europeana (υιοθέτηση σχήματος ESE) και το DRIVER (υλοποίηση DRIVER Guidelines 2.0), θα οδηγήσει στην επίτευξη διαλειτουργικότητας με αυτά τα συστήματα. Επίσης, το αποθετήριο θα πρέπει να επικοινωνεί μέσω κατάλληλης HTTP διεπαφής (μια ειδική περίπτωση της οποίας αποτελεί ο μηχανισμός SWORD) με την πύλη καταγραφής ερευνητικής δραστηριότητας του Σ.Ε.Α.Β. και με το αντίστοιχο σύστημα CRIS του ιδρύματος, πραγματοποιώντας μετατροπές από Dublin Core μεταδεδομένα σε μεταδεδομένα συμβατά με το μοντέλο CERIF και το αντίστροφο. Η πλατφόρμα λογισμικού ιδρυματικών αποθετηρίων ανοικτού κώδικα θα υποστηρίζει τόσο το πρωτόκολλο OAI-PMH όσο και το μηχανισμό SWORD για την κατάθεση τεκμηρίων σε ένα αποθετήριο.

Κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη σημασιολογικής διαλειτουργικότητας είναι η ανάθεση παγκόσμια μοναδικών και μόνιμων αναγνωριστικών στα περιεχόμενα τεκμήρια του αποθετηρίου, αλλά και στους συγγραφείς τους. Συνεπώς, το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει για τα τεκμήριά του αναγνωριστικά που ανατίθενται από μια εξωτερική αρχή σύμφωνα με δεδομένο σχήμα ανάθεσης (προτεινόμενα τα αναγνωριστικά τύπου Handle), αλλά και να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Αρχείου Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων (DHARE) για την ανάκτηση αναγνωριστικών για συγγραφείς και ιδρύματα που υπάρχουν στον παραπάνω κατάλογο. Η χρήση  διαδεδομένων λεξιλογίων όρων, θησαυρών (π.χ. LCSH, MeSH, AAT κ.ά.) και συστημάτων ταξινόμησης (π.χ. LCC, DDC, UDC, NLM κ.ά.) που προβλέπονται από το σχήμα μεταδεδομένων healMeta επίσης προωθούν τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα του αποθετηρίου με εξωτερικές υπηρεσίες μετα-αναζήτησης και το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει κατάλληλα τη χρήση τέτοιων λεξιλογίων σε κάθε σχετική λειτουργική υπό-ενότητα του συστήματος (π.χ. με κατάλληλη τροποποίηση της φόρμας συμπλήρωσης μεταδεδομένων κάθε τεκμηρίου).

Επίσης, το αποθετήριο πρέπει να χρησιμοποιεί Unicode κωδικοποίηση, δεδομένου ότι θα επικοινωνεί με διεθνείς υπηρεσίες, ενώ θα συνεργάζεται και με τον LDAP εξυπηρετητή του ιδρύματος για την ταυτοποίηση των χρηστών του συστήματος.

## Πολυκαναλική προσέγγιση

Η προσέγγιση των χρηστών με κάθε δυνατό τρόπο δεν αποτελεί πια μια τυπική δυνατότητα που πρέπει να προσφέρεται από κάθε πληροφοριακό σύστημα, ώστε να εκπληρωθεί μια ακόμα απαίτηση, αλλά μια κρίσιμη λειτουργία η οποία ενδέχεται να κρίνει την επιτυχία μιας υπηρεσίας ή μιας σειράς υπηρεσιών. Επομένως, η πολυκαναλική (multichannel)  διάδοση ενός πολυτροπικού περιεχομένου (multimodal)  προς τους τελικούς χρήστες θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λύσης που θα προσφερθεί. Όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρονται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και από όλες τις δυνατές επιλογές (υπολογιστή, κινητού, υπολογιστή ταμπλέτα κ.λπ.), ανεξάρτητα από το μέσο επικοινωνίας αλλά και με προσαρμοσμένο το περιεχόμενο στις δυνατότητες του δέκτη (συσκευή και δίκτυο). Επιπλέον, η προσέγγιση του χρήστη θα πρέπει να επιτυγχάνεται και με τη χρήση καναλιών άμεσης ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης .

| Υπηρεσία | Τρόποι Αλληλεπίδρασης | Τερματικό Πρόσβασης |
| --- | --- | --- |
| Όλες | WebBrowser | PC / Laptop / Κινητό / Tab |
| Κυκλοφορία υλικού | Μήνυμα SMS |  |
| Opac – Υπηρεσία κυκλοφορίας υλικού | Ειδικά Apps | Κινητό / Tab |

## Ανοιχτά δεδομένα

Το ΙΑ θα ακολουθεί τα πλαίσια διαλειτουργικότητας που ορίζονται και από το Ο.Π.Σ.Β. και έχουν ως εξής: Το αποθετήριο θα πρέπει να βασίζει τη λειτουργία του στη χρήση ανοικτών προτύπων και πρωτοκόλλων, τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί σε μεγάλο βαθμό στις ενότητες Α3.4 και Α3.7. Συνοπτικά, το αποθετήριο θα πρέπει να υλοποιεί τα πρωτόκολλα OAI-PMH και SWORD για την αυτόματη ανακομιδή μεταδεδομένων και κατάθεση τεκμηρίων σε αυτό, καθώς και να υιοθετεί δημοφιλή πρότυπα μεταδεδομένων, όπως το Dublin Core.

Το σύστημα του αποθετηρίου, ως μέσο επίτευξης του στόχου της ανοικτής πρόσβασης, θα παρέχει, σε γενικές γραμμές, ελεύθερη πρόσβαση σε ψηφιακά αντικείμενα, εκτός των περιπτώσεων εκείνων όπου τα πνευματικά δικαιώματα έχουν παραχωρηθεί από το δημιουργό σε τρίτους (π.χ. εκδότες) για εμπορική εκμετάλλευση. Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει διάφορα επίπεδα πρόσβασης, καθώς και να δίνει τη δυνατότητα ορισμού διαφορών αδειών χρήσης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις άδεις Creative Commons,  για τα παρεχόμενα ψηφιακά τεκμήρια. Πέρα από τα ψηφιακά τεκμήρια, το αποθετήριο θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση και στα μεταδεδομένα αυτών, χωρίς περιορισμούς επαναχρησιμοποίησής τους.

## Απαιτήσεις Ασφάλειας

Οι απαιτήσεις ασφαλείας στο παρόν έργο είναι αρκετά αυξημένες, αφενός διότι θα εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών σε καθημερινή βάση αλλά και εξαιτίας της ελεύθερης πρόσβασης σε συγκεκριμένα υποσυστήματα, μέσω διαδικτύου. Τα επίπεδα ασφαλείας που θα πρέπει να παρέχονται είναι τα εξής:

- επίπεδο λογισμικού,

- επίπεδο εφαρμογής,

- επίπεδο χρηστών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει και να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ασφάλεια σε επίπεδο λογισμικού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε ενεργά στοιχεία δικτύου που μπορεί να απαιτηθούν, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε ό,τι αφορά στη σύνδεση με τις βιβλιοθήκες-μέλη. Το προσφερόμενο σύστημα οφείλει επίσης να συνεργάζεται με συστήματα πιστοποίησης χρηστών για την υποστήριξη υποδομών single point sign in (π.χ. shibboleth), να παρέχει ασφαλή επικοινωνία (χρήση πρωτοκόλλων SSL) μεταξύ Web ή standalone clients και κεντρικής υποδομής (μεταφορά οικονομικά ευαίσθητων και άλλων δεδομένων), καθώς και να παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση εσωτερικών χρηστών.

## Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος

Η ευκολία χρήσης είναι ένα, κατά βάση, υποκειμενικό χαρακτηριστικό που όμως είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία και την ευρεία αποδοχή ενός ηλεκτρονικού συστήματος. Ένα ιδρυματικό αποθετήριο απευθύνεται σε μια ευρεία κλίμακα χρηστών, όχι απαραίτητα εξοικειωμένων σε μεγάλο βαθμό με την τεχνολογία, οπότε χρειάζεται να παρέχει απλές και διαισθητικές γραφικές διεπαφές για την υλοποίηση λειτουργιών που χρειάζονται είσοδο από κάποιο χρήστη. Παράλληλα, όπως κάθε σύστημα, πρέπει να παρέχει μια υπηρεσία βοήθειας και αναλυτικό εγχειρίδιο για την καθοδήγηση του χρήστη στην αλληλεπίδρασή του με αυτό. Επίσης, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, η διεπαφή του λογισμικού ανοικτού κώδικα θα πρέπει να παρέχει διεπαφές σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά), καθώς και να λαμβάνει υπόψη του κατάλληλες πρακτικές για να μπορεί να απευθύνεται και σε άτομα με ειδικές ανάγκες μέσω της υλοποίησης του WCAG 2.0. Το περιβάλλον των διεπαφών θα πρέπει να είναι εύχρηστο, τηρώντας τις τρέχουσες τάσεις διαδικτυακών εφαρμογών όπως Web 2.0, πρακτικές πλοήγησης/μενού, ενεργά στοιχεία, ελάχιστο αριθμό βημάτων, εναλλακτική χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού κ.τ.λ..

## Απαιτήσεις Προσβασιμότητας

Στην  εκτέλεση  του  έργου  θα  πρέπει  να  ληφθούν υπόψη  οι  ιδιαίτερες  ανάγκες  και  απαιτήσεις  πρόσβασης στις υπηρεσίες από ΑμΕΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, και  να εφαρμοσθούν,  όπου  υπάρχουν,  οι  σχετικοί  διεθνώς  αναγνωρισμένοι  κανόνες  και οδηγίες  προσβασιμότητας  (όπως  ενδεικτικά  του  Web  Accessibility  Initiative  και,  συγκεκριμένα,  Web  Content  Accessibility  Guidelines  1.0  Authoring  Tool  Accessibility Guidelines1.0 User Agent Aggessibility Guidelines1.0 - http://www.w3.org/TR/WCAG10/ http://www.w3.org/TR/WCAG10), που αφορούν στην ανάπτυξη προσβάσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών σε περιβάλλον παγκόσμιου ιστού.

## Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου

Α/Α Φάσης; Τίτλος Φάσης; Μήνας Έναρξης; Μήνας Λήξης (παράδοσης). 1.Α; Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας Ιδρυματικού Αποθετηρίου ανοικτού κώδικα (επιθυμητή είναι η προμήθεια του λογισμικού ανοικτού κώδικα DSpace ή άλλου σε δυνατότητες ισοδύναμου); 1; 6. 1.Β; Ψηφιοποίηση τεκμηρίων και ανάκτηση εγγραφών από άλλες πηγές; 4; 9. 1.Γ; Έναρξη νέων υποβολών τεκμηρίων και εκπαίδευση; 9; 15. 1.Δ; Εμπλουτισμός ψηφιακού περιεχομένου Ιδρυματικού Αποθετηρίου; 4; 15. Πίνακας 2: Πίνακας Φάσεων Έργου Στη συνέχεια παρατίθεται το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα μέγιστης διάρκειας υλοποίησης του Έργου. Α/Α. A. B. Γ. Δ. Πίνακας 3: Ενδεικτικό Διάγραμμα GANTT Φάσεων Έργου

Α/Α Φάσης 1.Α

| Μήνας Έναρξης | 1 | Μήνας Λήξης | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Τίτλος Φάσης | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας Ιδρυματικού Αποθετηρίου ανοικτού κώδικα. |  |  |
| Στόχοι Φάσης: - Στόχος : Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού του Ιδρυματικού Αποθετηρίου |  |  |  |
| Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ θα αποκτήσει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης Ιδρυματικό Αποθετήριο το οποίο θα φιλοξενηθεί σε υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος έργου, που θα στεγαστούν στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Δ.Δ. του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και θα ενσωματώσει νέες λειτουργικές δυνατότητες και υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της φάσης Α θα υπάρξει συνεργασία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τον Ανάδοχο για την υλοποίηση των αλλαγών που απαιτούνται για την πλατφόρμα φιλοξενίας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου και την ανάπτυξη των ζητούμενων υπηρεσιών. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα παραχώρησης χωρίς όρους του κώδικα που θα αναπτυχθεί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. |  |  |  |
| Παραδοτέα: - ΥΠ1.Π1 (Μήνας 6): Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΑ) και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΨΒ) του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΥΠ1.Π2 (Μήνας 6): Αναλυτική τεκμηρίωση για τα παρεχόμενα συστήματα και υπηρεσίες |  |  |  |

Α/Α Φάσης 1.Β

| Μήνας Έναρξης | 4 | Μήνας Λήξης | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Τίτλος Φάσης | Ψηφιοποίηση τεκμηρίων και ανάκτηση εγγραφών από άλλες πηγές |  |  |
| Στόχοι Φάσης: - Στόχος 1 : Ψηφιοποίηση τεκμηρίων |  |  |  |
| Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): Κατά τη διάρκεια της φάσης Β θα υπάρξει συνεργασία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με τον Ανάδοχο για τη ψηφιοποίηση των τεκμηρίων στη νέα πλατφόρμα με τρόπο ασφαλή και χωρίς να χαθεί πληροφορία. |  |  |  |
| Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντομη περιγραφή και μήνας παράδοσης): - Δεν προβλέπεται χωριστό παραδοτέο. Τα αποτελέσματα της φάσης αυτής θα παραδοθούν ως μέρος του τελικού παραδοτέου αυτής της Δράσης (Φάση Δ). |  |  |  |

Α/Α Φάσης 1.Γ

| Μήνας Έναρξης | 9 | Μήνας Λήξης | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Τίτλος Φάσης | Έναρξη νέων υποβολών τεκμηρίων και εκπαίδευση |  |  |
| Στόχοι Φάσης: - Στόχος 1 : Ολοκληρωμένη λειτουργία του αναβαθμισμένου ΙΑ. Έναρξη νέων υποβολών τεκμηρίων (Ερευνητικών Δημοσιεύσεων, Ερευνητικών Έργων, Διδακτορικών Διατριβών, Μεταπτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών, κ.λπ.) μέσω των νέων ροών εργασίας που θα δημιουργηθούν - Στόχος 2 : Εκπαίδευση στην πλατφόρμα λογισμικού, τόσο των μελών της Βιβλιοθήκης, όσο και των μελών του Ιδρύματος για τον τρόπο αυτό-αρχειοθέτησης. |  |  |  |
| Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): Κατά τη διάρκεια της φάσης Γ θα υπάρξει συνεργασία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με τον Ανάδοχο για την έναρξη των νέων υποβολών τεκμηρίων όλων των μορφών που θα προδιαγραφών και μέσω των νέων ροών που θα υιοθετηθούν. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων (προσωπικό βιβλιοθήκης, μέλη ιδρύματος) για τις διαδικασίες αυτό-αρχειοθέτησης αλλά και για την χρήση της πλατφόρμας λογισμικού. Η εκπαίδευση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης από τον Ανάδοχο πρέπει να θεωρείται δεδομένη, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και βιωσιμότητα των νέων υπηρεσιών του Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Θα γίνει η παραλαβή του τελικού παραδοτέου της συγκεκριμένης Δράσης |  |  |  |
| Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντομη περιγραφή και μήνας παράδοσης): - ΥΠ1.Π3 (Μήνας 9, Μήνας 12): Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (τουλάχιστον δύο στο πλήθος) |  |  |  |

Α/Α Φάσης 1.Δ

| Μήνας Έναρξης | 4 | Μήνας Λήξης | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Τίτλος Φάσης | Εμπλουτισμός ψηφιακού περιεχομένου Ιδρυματικού Αποθετηρίου |  |  |
| Στόχοι Φάσης: - Στόχος 1ος: Τελικός στόχος αποτελεί ο εμπλουτισμός του ψηφιακού περιεχομένου με 2.000 περίπου νέα τεκμήρια (100.000 σελίδες). - Στόχος 2ος: Τεχνική υποστήριξη του συστήματος. - Στόχος 3ος: Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών |  |  |  |
| Περιγραφή Φάσης (με ανάλυση σε δραστηριότητες): Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ θα παραλάβει τα ψηφιακά τεκμήρια και τις περιγραφές τους (μεταδεδομένα) από τον Ανάδοχο. Σε αυτή τη φάση θα παραδοθεί, θα ελεγχθεί και θα ενσωματωθεί το νέο ψηφιακό περιεχόμενο. Αποτέλεσμα θα είναι η σημαντική αύξηση του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση (στο βαθμό που είναι εφικτό). Αναλυτικότερα, το ψηφιακό περιεχόμενο θα φιλοξενηθεί μέσω της αναβαθμισμένης πλατφόρμας ανοικτού κώδικα για Ιδρυματικά Αποθετήρια και τα ψηφιακά τεκμήρια θα πρέπει να συνάδουν με τις προδιαγραφές ψηφιοποίησης και ευρετηρίασης. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, κατά την οποία θα πραγματοποιείται και χρήση του συστήματος από τα στελέχη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και από τους Διαχειριστές του ΚΕ.Δ.Δ. ζητείται η τεχνική υποστήριξη του συστήματος (παρακολούθηση, αναφορά βλαβών, απόκριση και αποκατάσταση), καθώς και η τεχνική υποστήριξη των διαφορετικών ομάδων χρηστών στη λειτουργία του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τα ακόλουθα: - Έλεγχο των υποσυστημάτων (παραμετροποιήσεις και προσαρμογές λογισμικού, ρυθμίσεις του λογισμικού συστήματος, ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων, ολοκλήρωση του λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες, διασυνδέσεις και ανταλλαγές δεδομένων) - Έλεγχο των υποσυστημάτων – εφαρμογών βάσει των Σεναρίων Ελέγχου (acceptance tests) - Εγχειρίδια των χρηστών - Τεκμηρίωση του Έργου - Υποστήριξη και κατάρτιση των χρηστών και Διαχειριστών - Τελικό έλεγχο του συστήματος και τελικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της επίδοσης (fine tuning). |  |  |  |
| Παραδοτέα (για κάθε παραδοτέα να δοθεί σύντομη περιγραφή και μήνας παράδοσης): - ΥΠ1.Π4 (Μήνας 15): Ψηφιακά Τεκμήρια Αναλυτικότερα, θα παραδοθούν από την εταιρεία υλοποίησης 2.000 νέα ψηφιακά τεκμήρια που σημαίνει 2.000 εγγραφές στο I.A. με μεταδεδομένα Dublin Core (περιγραφές) και αρχεία (PDF, JPEG, XML, κ.λπ.). Η εταιρεία θα πρέπει να παραδώσει τα τεκμήρια, τα αντίγραφα ασφαλείας και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο. - ΥΠ1.Π5 (Μήνες 4-15): Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, οι οποίες θα προσφέρονται από οργανωμένο helpdesk αλλά και από προσωπικό εγκατεστημένο στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, που θα υποστηρίζει τις Υπηρεσίες Ιδρυματικού Αποθετηρίου στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ως περιεχόμενο του παραδοτέου περιλαμβάνεται: - Τεύχος αποτελεσμάτων Φάσης, με τεκμηριωμένη (συνοπτική) εισήγηση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος, προς έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναφορικά με: - Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: - Αναλυτικό Πρόγραμμα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που υποβάλλεται με την έναρξη της σχετικής φάσης - Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης - Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων Υποστήριξης (Τακτικών – Έκτακτων Ενεργειών) - Τεκμηρίωση σφαλμάτων - Λίστα ανταλλακτικών και προσδιορισμός αναλωσίμων υλικών - Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε εξοπλισμό και έτοιμο λογισμικό - Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων τεκμηρίωσης (Λειτουργικής & Υποστηρικτικής) - Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του εξοπλισμού, έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών - Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών - Επικαιροποιημένα εγχειρίδια χρηστών - Αναφορά προσαρμογών και ρυθμίσεων - Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου/Μηνιαίες αναφορές SLA - Τελική/ές ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΕΣ (περιβάλλον, λειτουργικότητα, δεδομένα) σε εντατική χρήση και εξαντλητικό έλεγχο από επιλεγμένη κοινότητα πλήρως εκπαιδευμένων χρηστών - ΥΠ1.Π6 (Μήνες 4-15): Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών, οι οποίες θα προσφέρονται από οργανωμένο helpdesk αλλά και από προσωπικό εγκατεστημένο στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, που προσφέρει υποστήριξη στις ομάδες χρηστών για τη χρήση του συστήματος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ως περιεχόμενα του παραδοτέου ορίζονται: - Τελικό σύστημα (περιβάλλον, λειτουργικότητα, δεδομένα) σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία από σύνολο προβλεπομένων χρηστών του Ιδρύματος, και υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας συστήματος σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: - Αναφορές κατάστασης λειτουργίας συστήματος - Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης - Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε λογισμικό και εξοπλισμό - Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης - Έκθεση αξιολόγησης της Φάσης - Τεκμηριωμένη εισήγηση για την Οριστική Παραλαβή Έργου από Αναθέτουσα Αρχή - Μέτρα διασφάλισης / ενίσχυσης της αποτελεσματικής αξιοποίησης του συστήματος για την πραγμάτωση των εκπεφρασμένων στόχων του Ιδρύματος Ως τήρηση του εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών ορίζεται κατ’ ελάχιστον για τη διάρκεια της Φάσης: Ο Ανάδοχος υποχρεούται υλοποιήσει το σύνολο του συστήματος παρέχοντας παράλληλα τις απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα ελάχιστα όρια διαθεσιμότητας που ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για τη διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης. Ορισμοί: - ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 09:00 – 15:00 για τις εργάσιμες ημέρες. - Χρόνος αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Ο χρόνος αυτός είναι ανά υπηρεσία : - τέσσερεις (4) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το πρόβλημα ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ, για την κεντρική υποδομή (κεντρικός εξοπλισμός/έτοιμο λογισμικό και συστήματα π.χ. υποσύστημα AFIS, υποσύστημα Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους πολίτες κλπ) ή έξι ώρες, εφόσον το πρόβλημα ανακοινώθηκε εκτός ΚΩΚ. - οκτώ (8) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το πρόβλημα ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ, για τον περιφερειακό εξοπλισμό και το αντίστοιχο λογισμικό. Για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος βλάβης/δυσλειτουργίας, οι οκτώ (8) ώρες του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας προσμετρούνται από τις 08.00 το επόμενο εργάσιμο πρωί. Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες: Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: - 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας - 0,5% επί του ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος. για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης βλάβης / δυσλειτουργίας προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Διευκρινίζεται ότι : - Ένα υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει. - η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του Συστήματος (εξοπλισμός, λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας |  |  |  |

## Πίνακας Παραδοτέων

Α/Α Παραδοτέου; Τίτλος Παραδοτέου; Τύπος Παραδοτέου; Μήνας Παράδοσης. ΥΠ1.Π1; Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΑ) και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΨΒ) του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ; Σ; 6. ΥΠ1.Π2; Αναλυτική τεκμηρίωση για τα παρεχόμενα συστήματα και υπηρεσίες; Ε; 6. ΥΠ1.Π3; Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (δύο στο πλήθος); ΑΛ (Σεμινάριο); 9, 12. ΥΠ1.Π4; Ψηφιακά Τεκμήρια; ΑΛ (Τεκμήρια); 15. ΥΠ1.Π5; Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης; Υ; 4-15. ΥΠ1.Π6; Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών; Υ; 4-15. Πίνακας 4: Πίνακας Παραδοτέων Έργου

## Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου

Πίνακας 5: Πίνακας Οροσήμων Έργου Α/Α; Τίτλος Οροσήμου; Μήνας Επίτευξης; Μέθοδος μέτρησης της επίτευξης; % επί του συνολικού κόστους/ αμοιβής. 1; Θέση σε λειτουργία του ΙΑ; 6; Παραλαβή Παραδοτέου; 20%. 2; Ψηφιοποίηση Υλικού και Παραγωγική Λειτουργία; 9; Τεκμηρίωση; 20%. 3; Εκπαίδευση; 15; Παραλαβή Παραδοτέου; 10%. 4; Πλήρες ΙΑ με το ζητούμενο ψηφιοποιημένο υλικό; 15; Παραλαβή Παραδοτέου; 50%.

# Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών

## Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Αντικείμενο της εκπαίδευσης - Χρήστες: Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα προσφερθούν σε δύο (2) κατ’ ελάχιστον εκπαιδευτικά σεμινάρια, για κάθε μια από τις δύο (2) διαφορετικές ομάδες χρηστών (χρήστες κεντρικής βιβλιοθήκης και Διαχειριστές). Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της αντίστοιχης φάσης, στους χώρους του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ σε οργανωμένη αίθουσα που θα διατεθεί στον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό. Κατ’ ελάχιστον το περιεχόμενο των υπηρεσιών εκπαίδευσης ορίζεται στα ακόλουθα: - Χρήση του IA από τα στελέχη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος (σύνολο πέντε (5) άτομα) για καταχώρηση, αναζήτηση, αναδιάταξη, εξαγωγή δεδομένων τεκμηρίων, καταχώρηση και αναδιάταξη μεταδεδομένων, τεκμηρίωση προτύπων. - Χρήση του μηχανισμού διαχείρισης του ΙΑ από τα στελέχη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και από τους Διαχειριστές του ΚΕ.Δ.Δ. του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για ορισμό χρηστών και δικαιωμάτων, παρακολούθηση ασφαλείας, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, επαναφορά από αντίγραφα ασφαλείας, διαλειτουργικότητα κλπ. - Παρακολούθηση του συστήματος από τους Διαχειριστές του ΚΕ.Δ.Δ. (σύνολο πέντε (5) άτομα) του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για τον εντοπισμό προβλημάτων, για τη συνολική συντήρηση του συστήματος, την επαναφορά από βλάβες αλλά και για την ολοκληρωτική επαναφορά από πιθανή βλάβη, καθώς και για τη διασύνδεση του συστήματος με τους πόρους του Ιδρύματος (π.χ. παραμετροποίηση Δικτύου, εφαρμογή πρόσθετων μηχανισμών ασφαλείας κλπ.) - Ολοκλήρωση του συστήματος από τους Διαχειριστές του ΚΕ.Δ.Δ. με την οριζόντια Δράση. Για το σύνολο των σεναρίων εκπαίδευσης θα πρέπει ο Ανάδοχος να προσφέρει: - Διαφάνειες παρουσιάσεων - Εκπαιδευτικό υλικό τεκμηρίωσης των εκπαιδευτικών σεναρίων - Υλικό τεκμηρίωσης για τους χρήστες Στα εκπαιδευτικά σεμινάρια δύνανται να παρίστανται και στελέχη της ομάδας έργου του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, καθώς και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) (σύνολο πέντε (5) άτομα).

## Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών

Τα ζητούμενα για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ορίστηκαν για τη διάρκεια της φάσης 1.Δ.

## Υπηρεσίες Συντήρησης

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον του ζητηθεί από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης για τα επόμενα 5 χρόνια μετά τη λήψη της περιόδου διετούς εγγύησης, με τις πρόσθετες υπηρεσίες που περιγράφονται στη συνέχεια και με τίμημα που θα αναφέρεται στην Προσφορά του και σύμφωνα με τα δικαιώματα προαίρεσης. Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες εγγύησης διετούς διάρκειας, η παροχή των οποίων ξεκινά με την οριστική παραλαβή του έργου, παρέχονται δωρεάν. Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες εγγύησης παρέχονται δωρεάν ενώ το κόστος των υπηρεσιών συντήρησης συμπεριλαμβάνεται στο συγκριτικό κόστος προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία δέσμευση υπογραφής σχετικής Σύμβασης Συντήρησης. Στόχος των υπηρεσιών συντήρησης είναι η βελτίωση της καλής λειτουργίας του Συστήματος μέσα από την άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών/ προβλημάτων του Συστήματος. Οι υπηρεσίες Συντήρησης θα παρέχονται βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου παροχής Υπηρεσιών, το οποίο θα κατατεθεί στην Πρόταση του Διαγωνιζομένου. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνεται εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση τους. Η αποκατάσταση της λειτουργίας μίας μονάδας/εφαρμογής/υποσυστήματος θα πρέπει να γίνεται εντός των ορίων διαθεσιμότητας που καθορίζονται στη συνέχεια. Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι εντός μίας εργάσιμης ημέρα από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που το Helpdesk του Αναδόχου λαμβάνει μία κλήση από την Υπηρεσία μέσω της προκαθορισμένης διαδικασίας ως τη χρονική στιγμή ανταπόκρισης του Αναδόχου. Η ανταπόκριση του Αναδόχου νοείται η επιτόπια παρουσία του ή η τηλεφωνική διαπίστωση του προβλήματος, στην υπηρεσία που παρέχεται on-site συντήρηση. Ως χρόνος αποκατάστασης της βλάβης εννοείται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης από την Υπηρεσία, έως την στιγμή που η βλάβη επιδιορθώθηκε και οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούσε το σύστημα γίνονται πάλι διαθέσιμες. Ως χρόνος αποκατάστασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) ημερών που μετρά από τη στιγμή απόκρισης του Αναδόχου στο πρόβλημα που έχει προκύψει. Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην αποκατάσταση του προβλήματος και εφόσον το πρόβλημα δεν αποκαθίσταται θα πρέπει να προβεί στην αντικατάσταση του προβληματικού υποσυστήματος εξοπλισμού. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των ειδών εξοπλισμού για τα οποία απαιτείται συντήρηση και τα οποία πρέπει να συμπεριλάβει ο Ανάδοχος στην προσφορά του: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 1; Μονάδα/ες Εξυπηρετητών. 2; Μονάδα Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώνεται ότι η αναθέτουσα αρχή θα αναθέσει με ξεχωριστή σύμβαση τις υπηρεσίες συντήρησης, ασκώντας σχετικό δικαίωμα προαίρεσης που προβλέπεται στην παρούσα, το οποίο προσδιορίζεται ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο στην παρούσα προκήρυξη.

## Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει επί ποινή απόρριψης τον χρόνο και τους όρους εγγύησης του συνόλου των λειτουργικών υποσυστημάτων του λογισμικού Ιδρυματικών Αποθετηρίων που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και της παροχής υπηρεσιών που θα διεκπεραιώσει. Ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης για το λογισμικό/εξοπλισμό και την παροχή υπηρεσιών ορίζονται τα δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του έργου.

# Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου

## Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει προσχέδιο της προτεινόμενης Μεθοδολογίας διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας έργου που θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που τεκμηριώνουν την κατανόηση του έργου και του προτεινόμενου μοντέλου λειτουργίας και ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν: • κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου, • καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισής τους. • προτεινόμενη μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου, τις διαδικασίες που υιοθετούνται και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. • πίνακα με τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα ανά φάση του έργου. Στο συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να γίνεται (μέσω ειδικής στήλης) αντιστοίχηση των παραδοτέων με τις καταγεγραμμένες απαιτήσεις στους πίνακες συμμόρφωσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποσαφηνίζεται το τμήμα των απαιτήσεων/ υποχρεώσεων που προβλέπεται να καλυφθεί με την ολοκλήρωση κάθε παραδοτέου. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας ο πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει μία επιπλέον στήλη, όπου θα αναγράφεται το μέλος/ μέλη που θα αναλάβει την υλοποίηση των συγκεκριμένων παραδοτέων ή πακέτων εργασίας.

## Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ). Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος. #### Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους: - του Υπεύθυνου Έργου - του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη: - να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης - να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν - να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά Φάση του Έργου #### Μέλη Ομάδας Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας Έργου. Συγκεκριμένα για τα Μέλη της Ομάδας Έργου: - να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης - να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν - να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά Φάση του Έργου

## Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Ο Ανάδοχος στη Μελέτη Εφαρμογής θα εξειδικεύσει το πλαίσιο διοίκησης του έργου με τη μορφή Πλάνου Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΠΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα περιγράφονται αναλυτικά στο Πλάνο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικοί, διοικητικοί και τεχνολογικοί παράμετροι του Έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΠΔΠΕ θα πρέπει κατ' ελάχιστο να αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές των οποίων ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα περιγράφονται στην προσφορά του Αναδόχου: - Οργανωτικό σχήμα / δομή διοίκησης Έργου. - Σχέδιο Επικοινωνίας. - Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου. - Διαχείριση θεμάτων. - Διαχείριση Κινδύνων. - Διασφάλιση Ποιότητας. - Διαχείριση Αρχείων. - Διαχείριση Αλλαγών. - Διοικητική Πληροφόρηση. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους ενδεικτικά περιεχόμενα της μελέτης εφαρμογής, εξειδικεύοντας τα παραπάνω σύμφωνα με την προτεινόμενη από αυτούς λύση και προσφερόμενα προϊόντα.

## Διαδικασία παραλαβής Έργου

Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ιδρύματος από την ΕΠΠΕ.

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός πέντε(5) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και κατά συνέπεια επηρεάζεται, αναλόγως της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου.

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στη ΕΠΠΕ δεκαπέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.

Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της ΕΠΠΕ, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζει αναλυτικά σε ανοικτή συνεδρίαση, τα κρίσιμα παραδοτέα καθώς και τα αποτελέσματα κάθε Φάσης του Έργου. Στην αναλυτική παρουσίαση μπορούν να συμμετέχουν όλες οι δομές του Σχήματος Διοίκησης Έργου καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι που θα ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή.

Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός

www.dspace.org

Europeana Semantic Elements specification:

http://www.version1.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=c56f82a4-8191-42fa-9379-4d5ff8c4ff75&groupId=10602

Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο)

Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου

εφόσον η ΑΑ επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων λειτουργικότητας με αμοιβή